唐家山堰塞湖抢险全记录(6月3日及以前报道)

【http://www.newssc.org 】 【 2008-06-01 16:38 】 【来源: 本网综合 】

6月3日报道：. 唐家山堰塞湖仍处于极危险状态 国家水利部总工程师、唐家山堰塞湖抢险指挥部专家组组长刘宁在今晚举行的新闻发布会上称，唐家山堰塞湖因其堰塞体巨大、余震威胁、气象条件恶劣，在采取了多种措施后，仍处于极危险状态。 会诊唐家山堰塞湖天气 老气象专家请战 6月3日下午四川省气象局组织未来一周的唐家山堰塞湖天气会商。有关部门特别请来老气象专家参加会诊，为唐家山堰塞湖的未来天气把脉。 唐家山堰塞湖预计在5日与6日期间泄洪 根据来自唐家山堰塞湖抢险指挥部最新数据，截至六月三日十六时，唐家山观察点水位高程七百三十六点八六米，库容二点零八六四亿立方米，距泄流槽进口高度还有三点一四米，日上升水位一米。 截至今日8时唐家山堰塞湖水位达736.63米 今天8时，唐家山堰塞湖水位为736.63米，较昨日8时上涨了1.1米；相应蓄水量2.008亿立方米。目前，正密切监视堰塞湖雨水情和堰塞体等情况。 唐家山堰塞湖自然泄流可能推迟70小时 来自绵阳市抗争救灾指挥部的消息，截至昨天下午4时，唐家山堰塞湖水位上涨1.18米。绵阳市抗震救灾指挥部水利工作组专家张健昨晚表示，截至昨天下午6时，唐家山堰塞湖的水位高程距离自然泄流的高程还有3.2米左右，因此，在没有降雨的情况下，今日唐家山堰塞湖还不能进行自然泄流。 唐家山堰塞湖泄洪流域建立12个监控点 记者2日了解到，中国卫通在堰塞湖大坝以及泄洪流域建立12个能够实时传输画面回来的卫星视频监控点，目前7个视频监控点已经调通并投入工作。 唐家山堰塞湖6月2日库容达2亿立方 截至6月2日16：00，唐家山观察点水位高程735.86米，库容20100万立方米，日上升水位1.18米，水面距坝顶14.34米。截至6月2日18：00，现坝上有武警水电部队官兵6人及其他6名观察人员进行实时观察。 6月2日报道：. 唐家山堰塞湖水位涨1.24米 泄洪可能推迟 据唐家山堰塞湖抗震救灾指挥部最新消息，截至2日14时，唐家山堰塞湖水位高程为735.78米，比24小时前上涨1.24米。因气象部门预测近日无明显降雨，水利专家测定唐家山堰塞湖泄洪时间可能推迟到6月5号左右。 武警水电官兵完成唐家山抢险 回到驻地 6月1日凌晨3点，向家坝水电站武警六支队的营地里确实热闹非凡，鞭炮声、锣鼓声和掌声响成一片，参加“5.12”汶川大地震抗震抢险的武警水电三峡工程指挥部的300名官兵在圆满完成任务以后返驻回宜宾县的向家坝水电站营地，受到当地老百姓、向家坝建设者和战友们的热烈欢迎。 唐家山堰塞湖上游集雨面积达3350平方公里 由于唐家山堰塞湖上游集雨面积达3350平方公里，唐家山堰塞湖应急疏导工程完成后，仍需对其保持高度警惕。国家防汛抗旱总指挥部办公室副主任程殿龙6月1日表示，唐家山堰塞湖应急疏导工程已经完成，但因为上游的水还将持续入湖，下游还有群众在生活，堰体本身也需要不断监测，因此不能丝毫放松警惕。 架设“天网” 盯防唐家山堰塞湖水情 撤离唐家山！昨日下午6时指挥部最新消息，昨日下午5时50分唐家山堰塞湖最后一批武警官兵和施工人员登上直升机撤离，现坝上有武警水电部队官兵6人及其他观察人员6人，以及中科院专家冒死架设在唐家山、对堰塞湖进行“全域盯防”的“天网”。随着每天1米左右的上涨幅度，唐家山堰塞湖泄流也进入倒计时状态。 唐家山堰塞湖拟于明天开始泄洪 还有5米，是唐家山堰塞湖湖面距离泄流槽的位置。昨日，水利部专家电话接受记者采访时称，如果没有降雨，唐家山堰塞湖将在明天(3日)开始泄洪。 6月1日报道：. 唐家山堰塞湖最后一批坝顶人员安全撤离 18时14分，最后一批唐家山堰塞湖坝顶抢险官兵和工程技术人员搭乘直升机抵达绵阳机场。至此，坝顶的620多名抢险官兵和工程技术人员除留有少量监测人员外，已经全部安全撤离。 唐家山若溃坝 绵阳居民10天后可回家(图) 处于高危状态的唐家山堰塞湖一旦溃坝，究竟对绵阳城区有多大威胁？昨日记者走访当地政府部门相关人士及部分市民，对堰塞湖洪水的进城方向、淹没区域、过境时间及灾后损失等进行了采访。 截至16时唐家山堰塞湖坝顶还有120多人在扫尾 截至16时，唐家山堰塞湖坝顶还有120多名官兵和工程技术人员仍在进行扫尾工作，他们中除留下25官兵为监测点运送油料外，其余将于18时左右陆续撤离。 唐家山堰塞湖坝顶将留下12名武警监测水文情况 记者从唐家山堰塞湖抢险指挥部了解到，武警抢险部队和工程技术人员专家计划于1日18时前全部撤出后，坝顶将留下12名武警官兵监测泄洪槽水文情况。 唐家山堰塞湖利用宽带无线监控水情 5月31日18时，绵阳市抗震救灾指挥部成功地接收到通过MiWAVE宽带无线监控系统传来的唐家山堰塞湖清晰监控图像。为保证唐家山堰塞湖继续处于良好的监控状态、并记录相关的水文资料，中科院微系统所所长封松林、救援队队长卜智勇等专家一行9人，于5月30日晚抵达唐家山堰塞湖坝体上，架设监控水坝的MiWAVE宽带无线监控系统。 国家防总：唐家山堰塞体溃决应对预案已做好 国家防汛抗旱总指挥部办公室副主任程殿龙6月1日上午做客新华网演播室，就水利抗震救灾有关进展和全国防汛抗洪形势等话题和广大网友进行在线交流。程殿龙在访谈中表示，现在很难预测唐家山堰塞体的溃决情况，但是政府已经做好了不同的预案。 唐家山堰塞湖抢险时间表 随着唐家山堰塞湖泄流槽在6月1日零时正式完工，武警水电部队也将于当天12时全部撤离。以下是武警水电部队唐家山堰塞湖抢险的时间表。 唐家山之夜：总攻前夕 唐家山的夜晚伸手不见五指，堰塞湖的上空没有一颗星星。四川地震灾区震后形成的极高危“悬湖”－－北川县唐家山堰塞湖连日来牵动着千百万人的心。５月２９日晚，记者决定留在堰上，与水利专家、武警官兵们一起啃干粮、睡帐篷，过了一个不同寻常的夜晚。 唐家山堰塞湖抢险人员预计12点前撤离 自五月三十一日八时二十五分开始，唐家山堰塞湖坝顶抢险官兵分批乘军用直升机撤离。截至目前，坝顶抢险官兵共撤离三百四十余人，其余官兵待六月一日乘机分组撤离。 唐家山堰塞湖应急疏通工程建设任务完成 经过前方621名和后方400名武警官兵、水利专家连续6天昼夜奋战，截至31日22时，唐家山堰塞湖应急疏通工程建设任务正式完成。.