长江委组织专家对唐家山堰塞滑坡体进行应急研究分析

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月21日 17:43 | 来源：长江水利网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 5月20日深夜至21日凌晨，长江委组织专家通宵开会，对唐家山堰塞滑坡体开展应急研究分析。 5月20日24时，国家防总办向长江委传真“5月20日水利专家组空降唐家山堰塞坝顶现场勘测报告”。根据这一宝贵的现场资料，长江委副主任魏山忠立即组织有关技术人员对该滑坡体一旦溃决对下游可能带来的影响进行初步计算分析。经过与水文局、设计院、科学院、长江防办等单位20多位专家齐心协力精心测算，于5月21日凌晨6点得出分析成果，并传真到国家防总、水利部和前方指挥部，为下一步及时科学地制定应对措施提供了强有力的技术支持。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 挺进唐家山堰塞坝实录（图） |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月22日 09:17 | 来源：中国水利网站 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

堰塞坝上艰难前行

中国水利网站记者贾君洋5月21日绵阳报道： 5月21日上午10点15分，水利部抗震救灾前方领导小组副组长蔡其华、刘宁带领水利专家、武警水电官兵，匆匆登上两架军用直升机，从绵阳机场紧急起飞，目的地直指北川唐家山。 水陆行动 数度受阻 汶川大地震发生后，重灾区绵阳震落了大面积的山体滑坡，堆积在湔江、茶坪河、石坎河等河段，形成了多处堰塞坝，影响着河道防洪安全。 “规模最大、最受关注的是北川县湔江唐家山堰塞湖”，一同乘机前往的水利部抗震救灾前方绵阳工作组组长、国家防办副主任李坤刚表示，山体断裂，不断滑坡，无路可寻，虽多次派人查看，均无法达到现场并探明唐家山堰塞坝的具体状况，难以掌握准确的水文、地质资料。 没有第一手资料，就无法形成科学正确的决策处置意见，李坤刚心急如焚。按照水利部领导指示精神，为彻底查清唐家山堰塞坝情况，5月16日一早，绵阳工作组一行不顾个人安危，踏着余震，徒步进山。由于山体太陡，一边河岸为垂直矗立的山崖，一边河岸沿坡有大量碎石滑坡体，且滑坡滚石不断，沿河两岸根本没有路可走，工作组只能在苦竹水电站处返回。 陆路不通，随即在5月17日上午冒险尝试水路前去，但河中大量的山体滑坡堆积，又是无功而返。 空中飞行 无果而返 此时，能选择达到唐家山的路只剩下一条——空中飞行。5月17日下午，工作组乘坐军用直升机前往唐家山，因能见度太低等原因，没有能够抵达现场。 已是午夜，但在绵阳抗震救灾指挥部二楼会议室却一片灯火通明，工作组与省、市有关领导及水利专家正在商讨研究唐家山堰塞坝探明实情之路，在查看了卫星图象资料后，目前只能采取空中飞行。 会上工作组建议，在未查明情况之前，绵阳市应采取八项措施，确保北川抗震救灾工作顺利进行：加强唐家山堰塞湖坝上游的降雨和来水监测预报工作，及时分析可能带来的问题；在保障人员安全的前提下，抓紧清理北川县城以下河道中的滑坡堆积体；在苦竹坝附近山体上比较安全的地点建立监测点，24小时不间断监测，发现流量突变或较大变化时及时报警；做好苦竹坝下游人员转移预案；特别注意苦竹坝下游右岸山体可能出现的滑坡危险，该处山体已有很多大的裂缝并有明显下挫迹象；抓紧转移唐家山堰塞坝上游可能淹及范围内的人员；切实注意北川县城下游的通口电站泄洪设施可能被漂浮物堵塞的问题；采取一切措施送技术人员到唐家山堰塞坝体，弄清基本情况。 与此同时，为掌握唐家山堰塞坝上游来水情况，工作组速与水利部水文局联系，紧急调拨ADCP测流仪器支援绵阳市实施水文观测。 5月18日，又动用两架直升机前往唐家山堰塞坝，又因天气原因，无果而返。20日，再次动用三架直升机，绵阳市抗震救灾指挥部水利组专家终于到达唐家山堰塞坝，带回来坝体的初步情况。 再进发 着陆唐家山 5月21日上午11点左右，飞机抵达北川县唐家山堰塞坝后，首先映入人眼中的就是坝体犹如一座小山，耸立在湔江中，“哗啦啦”的碎石滑落的声音，响在蔡其华、刘宁与水利专家、武警水电官兵的耳边。坝体地形复杂，让她（他们）现场踏看之路异常艰辛。 从坝顶最高处走到最低处，没路可行，只能一边探路，一边查看。先后攀越陡立的巨石，踩着坡状的碎石，踏过泥泞的灰土，进入松软的砂土，穿行倒立的树木。一路看来，直线距离看得很近，却花费了一个半小时，人人都是大汗淋漓。 返回之后，根据踏看掌握的第一手资料，水利部抗震救灾前方领导小组水利专家迅即与四川省、绵阳市水利专家研究商讨，初步拿出了应急处置方案，并上报国家防总、水利部。 目前，同机抵达的长江委水文勘测人员进行了现场查勘， 4名武警水电官兵组成的先遣小分队，已经驻扎在唐家山堰塞坝，进行24小时值守监测，强化预测预报预警。

滑坡山体冒着浓烟滚滚而下

长江委组织专家对唐家山堰塞滑坡体进行应急研究分析

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月22日 11:01 | 来源：长江水利网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 5月20日深夜至21日凌晨，长江委组织专家通宵开会，对唐家山堰塞滑坡体开展应急研究分析。 5月20日24时，国家防总办向长江委传真“5月20日水利专家组空降唐家山堰塞坝顶现场勘测报告”。根据这一宝贵的现场资料，长江委副主任魏山忠立即组织有关技术人员对该滑坡体一旦溃决对下游可能带来的影响进行初步计算分析。经过与水文局、设计院、科学院、长江防办等单位20多位专家齐心协力精心测算，于5月21日凌晨6点得出分析成果，并传真到国家防总、水利部和前方指挥部，为下一步及时科学地制定应对措施提供了强有力的技术支持。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 新华网快讯：温家宝抵达绵阳后赶赴唐家山堰塞湖考察 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月22日 18:40 | 来源：新华网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 新华网快讯：温家宝抵达绵阳后，随即改乘直升机前往唐家山堰塞湖考察 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 图文：专家勘测唐家山堰塞湖水位和污染情况 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月23日 10:38 | 来源：中新 |
| --- | --- | --- |

汶川大地震发生以后，水利地质人员乘直升飞机降落到北川唐家山堰塞湖，检测水位上涨和污染危情，严密监测由于一座大山的崩塌堵塞河道形成的堰塞湖。中新社发 贾国荣 摄

唐家山堰塞湖短期内不会出现重大险情

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月23日 11:41 | 来源：中国新闻网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 中新网5月23日电 四川省水利厅副厅长朱兵在国新办今天下午举行的新闻发布会上说，唐家山堰塞湖短时期内不会出现重大险情。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 快讯：唐家山堰塞湖应急疏通工程准备工作火速展开 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月24日 07:58 | 来源：中国水利网站 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

中国水利网站 记者 贾君洋 5月23日14时20分绵阳电话报道 23日下午13时30分，水利部副部长、水利部抗震救灾指挥部前方领导小组组长矫勇在绵阳主持召开会商会，国务院抗震救灾前方指挥部水利组会同四川省抗震救灾指挥部水利监控组与绵阳市政府、武警水电部队、解放军某部等有关部门会商，部署唐家山堰塞湖应急处置工作，研究空运搭载大型施工机械事宜。 据了解，截至今日，唐家山堰塞湖已蓄水约1亿方，堰前水位较昨日上涨2.6米。如不采取措施，在不考虑上游发生强降雨的情况下，预计18－24天后水位将达到过流高程，相应容积约3.1亿方。 目前，已制定了工程处理措施，启动唐家山堰塞湖应急疏通工程，开挖明渠，最大可能降低水位，减少蓄水量，减小下游风险。目前，用于唐家山堰塞湖应急疏通工程的大型机械设备已运抵绵阳机场。武警水电部门已在唐家山开展作业，平整场地。长江委设计院和成勘院正在抓紧进行施工设计，预计明早可形成方案。经有关方面协调，计划调配米－26大型直升机一架，运输大型设备。按要求，施工机械和人员将于24日18时前全部空运至唐家山堰塞坝。

水利部全力开展唐家山等堰塞湖险情处置工作

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月24日 11:07 | 来源：中国水利网站 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 水利部组织专家深入堰塞湖现场查勘 全力开展唐家山等堰塞湖险情处置工作 中国水利网站5月24日讯 据水利部抗震救灾指挥部消息：汶川“5.12”地震发生后，四川省9个县市因山体滑坡堵塞河道形成33处堰塞湖，严重威胁灾区70余万群众和抗震救援部队及抢险人员的安全。党中央、国务院对防范堰塞湖次生灾害高度重视，5月22日，温家宝总理深入北川县唐家山堰塞湖现场视察，指示要主动、及早处理险情，制定工程排险方案和人员转移避险方案，确保群众安全，确保部队和抢救人员安全，决不能造成人员伤亡。 根据党中央、国务院抗震救灾工作的总体要求和部署，国家防总、水利部把防范堰塞湖次生灾害作为当前水利抗震救灾工作的头等大事，迅速反应，从全国抽调170余位水利工程和水文勘测专家组成9个专家组和10个水文勘测小组，紧急赶赴四川地震灾区，会同地方100多名水利职工，在部队的大力支持下，克服交通、通讯中断、余震频繁等诸多困难，冒险深入唐家山等堰塞湖现场查勘和监测，基本查清了堰塞湖的几何尺寸、来蓄水量、地质构成及下游影响范围和人口数量等情况，并及时开始了24小时不间断监测预警。 经现场核定，33处堰塞湖主要集中在北川、绵竹和什邡等地，分布在沱江、涪江、岷江和嘉陵江水系。单个堰塞湖集雨面积范围在80～3550平方公里之间，堰塞体体积达10～2037万立方米，其地质构成多为松散堆积土石体，坝高10～120米，最大可蓄水量可达50万到3亿立方米。目前已进入汛期，震区抗震救援、群众安置和恢复重建等工作正在紧张开展，且余震时有发生,堰塞湖一旦溃决，产生的次生灾害将非常严重。 水利部抗震救灾指挥部前方领导小组及时组织专家，对堰塞湖的灾害风险度进行了研判和评估，制定了应急除险、避险预案，依据轻重缓急和条件，开展了除险减灾工作，已有7处险情解除。 位于北川县城上游3.2公里处的唐家山堰塞湖是风险度最高最难处置的堰塞体。该堰塞体长803米，宽611米，高82.65～124.4米，方量约2037万立方米，估算最大可蓄水量约3亿立方米，现今蓄水量已超1亿立方米，上下游水头差近60米，近期水位每天持续上涨，既淹上游又对下游构成严重威胁，必须及时加以主动处置。 针对唐家山堰塞湖险情的严峻形势，水利部积极贯彻落实温家宝总理的重要指示，要求并协调部队对上游水位及坝体变化进行24小时实时监控，及时发布预警预报，适时启动相应人员转移预案。工作组组织专家抓紧研究制定了工程除险方案，武警水电部队正在做施工前的各项准备，施工人员已先行进场，国家防总22日紧急从山东、江苏空运应急除险物资至现场。目前，各项应急处置工作均在紧锣密鼓地进行。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月24日 15:47 | 来源：水利部网站 |  |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 5月23日，载运着3400个钢丝网兜的飞机降落绵阳机场。至此，国家防总、水利部从南京国家防汛物资储备库紧急调运的10000个用于支援唐家山堰塞湖抢险的钢丝网兜已交由负责唐家山抢险的武警水电部队，为确保部队抢险，防止次生灾害的发生提供了有力的物资保障。首批6600个钢丝网兜已于22日运抵唐家山堰塞湖抢险现场。 另讯 为支持四川省灾区开展震损水库应急除险和转移下游群众，国家防总于5月22日又从山东济南、江苏镇江的防汛物资定点仓库紧急调拨橡皮舟50只、船外机50台、专用机油25箱、救生衣10000件、小型发电机30台、照明灯300盏、电缆60盘、查险灯500只、帐篷110顶，这些抗震抢险物资已全部运抵灾区。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 多部门紧急协调租用俄罗斯飞机支援唐家山堰塞湖除险 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月25日 08:03 | 来源：水利部网站 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 本站讯 5月24日，水利部紧急协调租用的一架用于运送唐家山堰塞湖抢险物资的俄罗斯米26直升飞机，由我国黑龙江省黑河市入境，经停哈尔滨和天津，预计将在25日到达四川广汉，投入唐家山堰塞湖的除险。 5月23日，唐家山堰塞湖应急疏通工程前线指挥部向国家抗震救灾总指挥部报告，急需租用一架米26直升机，用于运送堰塞湖除险设备。水利部立即与外交部取得联系，并决定向俄罗斯远东紧急事务部寻求支持。俄方对此给予了积极回应，迅即安排了飞机和两批共10名机组人员。 与大型运输机相比，米26直升机续航能力短、飞行高度低、受气候影响大、速度慢、转场次数多，入境飞行涉及部门多，协调难度大。在国务院抗震救灾总指挥部的协调下，水利部、外交部、总参谋部、公安部和民航管理局密切配合，特事特办，公安部很快办理了机组人员无护照、无签证的入境手续；民航局安排好了航行线路、中转场站以及加油、饮食等航行事务；空军、总参等部门批准了飞行线路。 为保证飞机尽快到达灾区，水利部已协调民航局继续保障飞行线路，并安排沿途各场站做好接待工作。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 唐家山堰塞湖应急处理工程有序开展 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月25日 08:20 | 来源：新华网成都 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 针对北川县唐家山堰塞湖蓄水量逐渐增加的险情，水利部、四川省和武警水电部队等快速研商工程方案与措施，按照温家宝总理提出的关于唐家山堰塞湖问题的处置原则，正式启动了唐家山堰塞湖应急疏通工程，拟通过开挖明渠，降低水位、减少蓄水量，最大可能减小下游灾害风险。 水利部副部长、水利部抗震救灾指挥部前方领导小组组长矫勇接受记者采访时说，武警水电部队已在唐家山堰塞体上先期开展作业。有关设计单位正在抓紧编制施工设计方案。经协调，计划调配一架大型直升机运输施工人员和机械设备至唐家山堰塞体。 唐家山堰塞湖位于北川县城上游３．２公里，苦竹坝上游２公里唐家山处，是目前溃坝风险最大的堰塞湖。由于唐家山堰塞湖的地形极为复杂，加上山体断裂、不断滑坡导致无路可寻，有关部门多次派人查看，均无法达到现场。水利部抗震救灾前方工作组在部队配合下，会同四川省有关专家和人员，通过乘坐直升机及徒步等方式先后１１次冒险设法登上该堰塞坝，最终于５月２０日成功达到坝顶，开展现场踏勘。 矫勇介绍说，２２日晚，国务院抗震救灾总指挥部在四川绵阳召开会议，决定立即成立唐家山堰塞湖应急处置指挥部，由四川省政府、武警水电部队、空军、水利部组成，负责统筹抢险工程的组织实施。四川省省长蒋巨峰担任指挥长，水利部等单位负责人担任副指挥长，水利部负责组织专家开展水文监测和预警预报，研究确定技术方案。 最新监测数据显示，截至２３日，唐家山堰塞湖已蓄水约１亿立方米，堰前水位较２２日上涨２．６米。专家表示，如不采取措施，极有可能出现漫顶溃决，对下游群众的生命财产安全构成严重威胁。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 唐家山堰塞湖应急处理工程有序开展 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月25日 08:20 | 来源：新华网成都 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 针对北川县唐家山堰塞湖蓄水量逐渐增加的险情，水利部、四川省和武警水电部队等快速研商工程方案与措施，按照温家宝总理提出的关于唐家山堰塞湖问题的处置原则，正式启动了唐家山堰塞湖应急疏通工程，拟通过开挖明渠，降低水位、减少蓄水量，最大可能减小下游灾害风险。 水利部副部长、水利部抗震救灾指挥部前方领导小组组长矫勇接受记者采访时说，武警水电部队已在唐家山堰塞体上先期开展作业。有关设计单位正在抓紧编制施工设计方案。经协调，计划调配一架大型直升机运输施工人员和机械设备至唐家山堰塞体。 唐家山堰塞湖位于北川县城上游３．２公里，苦竹坝上游２公里唐家山处，是目前溃坝风险最大的堰塞湖。由于唐家山堰塞湖的地形极为复杂，加上山体断裂、不断滑坡导致无路可寻，有关部门多次派人查看，均无法达到现场。水利部抗震救灾前方工作组在部队配合下，会同四川省有关专家和人员，通过乘坐直升机及徒步等方式先后１１次冒险设法登上该堰塞坝，最终于５月２０日成功达到坝顶，开展现场踏勘。 矫勇介绍说，２２日晚，国务院抗震救灾总指挥部在四川绵阳召开会议，决定立即成立唐家山堰塞湖应急处置指挥部，由四川省政府、武警水电部队、空军、水利部组成，负责统筹抢险工程的组织实施。四川省省长蒋巨峰担任指挥长，水利部等单位负责人担任副指挥长，水利部负责组织专家开展水文监测和预警预报，研究确定技术方案。 最新监测数据显示，截至２３日，唐家山堰塞湖已蓄水约１亿立方米，堰前水位较２２日上涨２．６米。专家表示，如不采取措施，极有可能出现漫顶溃决，对下游群众的生命财产安全构成严重威胁。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 新华社记者随武警某部约150人正向唐家山堰塞湖突进 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月25日 19:08 | 来源：新华网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 新华网快讯：新华社记者冯冰、才扬随武警水电部队某部约150人正向唐家山堰塞湖突进。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 唐家山堰塞湖确定新抢险方案 将徒步进入爆破 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月26日 08:19 | 来源：中新网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

由于唐家山堰塞湖险情扩大和“空中通道”因气候原因再度受阻，唐家山堰塞湖应急处置指挥部5月25日上午紧急召开会议，对抢险方案进行了重大调整，决定派出逾千抢险人员徒步开进唐家山堰塞湖坝体，前往实施爆破以分流排水。 据了解，这些抢险人员将每人背十公斤炸药、两天干粮以及十字镐等徒步开进。目前，指挥部已紧急成立小分队先行探路。 另外，指挥部还决定，不放弃“空中通道”，人力和设备的开进途径变为空运与徒步同时进行，将调集更多的直升机和兵力，一旦天气条件转好，将抓住有利“战机”，努力运输更多的人力和机械设备。(记者 肖青)

中国水利报网站5月25日绵阳讯 上午，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部指挥长陈雷，中国人民解放军总参谋长助理孙建国，共同与唐家山堰塞湖抢险指挥部、四川省省长蒋巨峰，紧急研究商讨天气变化影响后唐家山堰塞湖应急疏通工程的组织实施工作。

唐家山堰塞湖应急疏通工程因天气变化使空运施工设备计划受到影响。据气象部门预报，近日的阴雨天气还将持续对工作造成影响，空运难度加大。

唐家山堰塞湖抢险指挥部紧急会商 陈雷孙建国出席(图)

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月26日 09:08 |
| --- | --- |

针对这一情况，会议经研讨后形成下一步应急工作意见并上报国务院抗震救灾总指挥部。

会议还就各种风险情况下的转移群众预案等工作作了专门研讨。

一些应急措施已经在会后即刻开始实施。

水利部抗震救灾前方领导小组组长、水利部副部长矫勇，副组长、长江水利委员会主任蔡其华，四川省人大常委会副主任郭永祥、武警、空军、四川省水利厅、绵阳市委市政府等部门的有关负责同志参加会议。（记者 马加 贾君洋 摄影：记者 缪宜江）

唐家山堰塞湖水位日涨2米 八百人背炸药去排险

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月26日 09:37 |
| --- | --- |

35座堰塞湖威胁70万人口，抢险指挥部下达最紧急的命令

八百壮士背炸药赶赴唐家山

唐家山堰塞湖水位日涨2米，下游已紧急转移2万多人

唐家山堰塞湖水位，正以每天超过2米的速度上涨，犹如一把悬在头上的利剑，威胁着灾区人民的安全。

堰塞湖有35座

在5月25日16时举行的新闻发布会上，水利部副部长鄂竟平介绍了堰塞湖概况。

截至5月25日8时，地震造成全国水库出现2380座，其中四川1803座，占76%，四川出险的水库中有溃坝险情的69座、高危险情的310座、次高危险情的1424座。全国因地震出现堰塞湖共35座，其中四川34座，受威胁总人口超过70万。全国水电站受损803座，其中四川481座，岷江紫坪铺上游库容较大的水电站中有9座出现险情。全国堤坝损毁996. 4公里，其中四川686.71公里，全国因地震损毁乡村供水设施49949处、供水管道36521公里，影响农村人口955.5万人，其中四川575.2万人。

目前，唐家山下游群众已经转移了2万多人。同时，凡是对下游群众生命财产有威胁的堰塞湖，全部已建立了预警监测点，并落实了人员转移预案。

制订抢险方案

5月25日13时17分，前方记者报道了唐家山堰塞湖的情况。

在唐家山堰塞湖指挥部的工作会议上，初步确定了唐家山堰塞湖的抢险方案。

目前，唐家山堰塞湖水头的位置达到723米，也就是在5月24日的时候水位又涨了2米，最高达到752米的时候，这个大坝就相对比较危险了，而且根据最新的天气预报在25日至26日两天可能还会降水，而且伴有雷雨和大风天气。在这种相对比较紧急的情况下，指挥部做出一个决议，原计划最好的执行唐家山堰塞湖的方案（通过米-26直升机将重型的设备像大卡车、挖掘机等吊送到大坝坝顶，然后再运送武警战士、电力水利人员实行施工工作）出现了困难，因为根据目前的气象状况，直升机所有尝试均未取得进展，能见度低是直升机执行抢险任务的最大困难。

所以，指挥部又新确立了第二方案，就是采取爆破的方案。5月24日晚，已经有一个先行的抢险小分队大概10个人徒步登上大坝坝顶探测道路，据测他们用了12个小时登上坝顶，因为目前余震小一点，具备徒步登上大坝坝顶的实施方案，具体的实施方案是在大坝上要爆破一个口，然后将水疏通出去，具体需要运送炸药9600公斤，通过士兵徒步背上去。

背着炸药去排险

目前突击队有800人、武警官兵400人，还有成都军区要安排大概400人一起来完成这个任务。

每个突击队员可能要带10多公斤的炸药徒步上去来保障抢险能够顺利完成。

因为在前几天的工作中人们几乎是等待天气变化，觉得天气好了才能完成任务，但是现在方案有所变动，叫做双管齐下，要开展爆破和施工的工作双管齐下。

目前武警官兵和成都军区的解放军已经集结，背着炸药准备开始徒步前进了。

5月25日15时，成都军区抗震救灾联合指挥部紧急调派800名官兵、5架直升机，携带炸药、雷管等前往唐家山堰塞湖，执行排险任务。

新华

相关链接

什么是堰塞湖？

堰塞湖是由火山熔岩流或地震活动等原因引起山崩滑坡体等堵截河谷或河床后贮水而形成的湖泊。由火山熔岩流堵截而形成的湖泊又称为熔岩堰塞湖。

必须强调说明，堰塞湖的堵塞物不是固定永远不变的，它们也会受冲刷、侵蚀、溶解、崩塌等等。一旦堵塞物被破坏，湖水便漫溢而出，倾泻而下，形成洪灾，极其危险。

堰塞湖一旦形成威胁，必须事先以人工挖掘、爆破、拦截等方式来引流或疏通湖道，使其汇入主流流域或分散到水库，以免造成洪灾。

重型机械首次抵达唐家山堰塞湖坝顶

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月26日 14:23 | 来源：新华网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 新华网四川唐家山5月26日电（记者冯冰、才扬）5月26日11时27分，由绵阳机场飞来的世界上最大的直升机米—26，吊运一台挖掘机至唐家山堰塞湖坝顶武警水电部队工地。这是重型施工机械首次抵达唐家山。 截至13时10分，已有6架次米—26向唐家山吊运了3台挖掘机、3台推土机。今天凌晨徒步到达此地的武警水电部队官兵立即开始操作这些重型机械，投入到唐家山堰塞湖抢险工作中。 26日唐家山上空一扫连日来的阴霾，天气晴好，适合直升机起降。除了米—26，上午已有多架次米—17直升机向唐家山运送人员和补给。 (快讯)陈雷：全力以赴和唐家山堰塞湖险情作斗争 保障人民群众生命安全. http://www.hwcc.com.cn; 时间： 2008年5月26日 15:55; 来源：水利部网站. |
| --- |
|  | 中国水利报网站5月26日绵阳市唐家山堰塞湖抢险指挥部讯 今日中午，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷在此间接受记者采访时表示，唐家山堰塞湖抢险工作正在争分夺秒进行，所有工作人员和解放军、武警战士正在尽最大努力进行空运设备、现场施工以及转移受影响范围内群众的工作，保障唐家山下游人民群众生命安全。 陈雷介绍，目前，唐家山堰塞湖抢险工作正在同时采取两方面措施。一方面，通过大型施工机械施工和爆破，尽快打开泄洪通道，降低唐家山堰塞湖水位，缓解对下游的威胁。另一方面，水利和有关部门专家正在进行堰塞湖溃决风险评估，今天上午已经完成复核。评估具体到影响范围内的市、县、区、乡、村一直到户，制定了详细的转移方案。这项工作由四川省人民政府会同绵阳市人民政府制定实施。目前，肯定受到影响的人员和群众已经实行了转移。水利专家还根据堰塞湖三分之一溃决、半溃决、全溃决分别制定了应对方案，分析了溃口流量、淹没范围、淹没水深、高程等各种数据资料，并正在和地方人民政府和水利部门细化这个方案，从最不利的条件设想，实施人员转移和避险措施。 对于今天的情况，陈雷指出，今天上午抓住天气有所好转的机会，正在组织飞机抓紧时间实施空运大型机械设备。空军部队和俄罗斯支援机组克服了能见度范围较低的困难，尽可能加强加快空中运输工作。目前，在现场的水利专家和解放军、武警水电部队也正在全力以赴开展工作，尽最大努力，争分夺秒和险情作斗争，争取尽早开通泄洪通道，保障人民群众生命安全。 记者发稿之时，水利部副部长、抗震救灾前方领导小组组长矫勇，总工程师、副组长刘宁以及专家们正在现场指挥抢险工作。（马加 缪宜江 郝惠明 贾君洋） |  |

快讯：唐家山堰塞湖抢险工程26日进展顺利

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月26日 15:57 | 来源：新华网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 新华网快讯：唐家山堰塞湖抢险工程26日进展顺利。截至14时,已吊进八台设备：挖掘机和推土机各四台,第九台设备目前正在吊装。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 决战前的宁静 新华军事记者亲历唐家山堰塞湖会战 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月26日 16:39 | 来源：新华网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 5月26日，随着大型机械设备空投进入唐家山堰塞湖堰顶，武警水电部队一场抢护堰塞湖的战斗打响。这种热火朝天的场面，不仅让我想起在唐家山堰塞湖堰顶度过的两天两夜…… 从悬停的直升飞机上直接跳下去 我坐的是5月24号这天首航到唐家山堰塞湖的直升飞机。之前，只有两架飞机在唐家山堰塞湖堰顶成功悬停，将25位武警水电部队官兵放在堰顶，可由于天气恶劣，到现在他们已经有48个小时没有水和食物了，所以这架飞机装载最多的是物资，另外还有一个由武警水电部队副主任岳曦率领的5人指挥小组。 直升机由陆航一团团长亲自驾驶，由于舷窗外全是雾，飞机曾在一个四周全是树杈子的半山坡上着陆，落下后才发现停错了，但还没到堰顶。陆航团的人告诉我，在山谷里飞行很危险，特别是有些电线杆上的电线，根本看不见，一旦螺旋桨打上去，后果不堪设想。飞机在堰塞湖上空飞过，我看到堰塞湖很长，一个湖接一个湖，从空中看就是一个颇为壮观的"高峡平湖"。到达唐家山堰塞湖的堰顶时，直升飞机就是找不到一块能够降落的地方，盘旋了好几圈也没办法，于是只好在距离地面5、6米的高度悬停。大家先把食物都扔了下去，然后下人。在舷梯口我看见，脚下虽有一块落脚之地，但很小，而且四周就是好几米高的陡坡，加上飞机受气流影响，晃动的厉害，让人害怕。这时候，武警水电部队的指挥员比我们心急，先跳了下去。我没含糊紧接着也跳了下去。 一个帐篷里睡着7个师以上干部 堰塞湖的堰顶，是以前的河床被两侧的山体垮塌下来顶起后形成的，到处都是烂泥和尖尖的石头，除了我们跳下来的那块地，几乎没有平点的地方无处落脚。 先期到达堰顶的官兵围上来，高兴的不得了。他们说，他们到达后只带了作业工具，食物和水没空投下来，所以已经2天2夜没吃东西没喝水了。食物和水都消耗完了，每天他们都盼星星盼月亮般地等待直升机到来。这些官兵在这里的几天几夜里，不仅每天观测水位情况，还搭建好了营地，平整出一个可供直升飞机悬停的"停机坪"，官兵把这块不到十平米的地方叫"唐家山警营文化广场"，这里 不仅铺着两幅红底白字的水电部队的大横幅，而且还处处红旗招展。 热情的战士们，在堰顶上为我们搭起了一顶帐篷，里面一共睡九个人，其中6位水电部队的师以上干部，一位军职干部。这些指挥人员一下直升飞机，就兵分两路，一路由武警水电一总队总队长刘松林率领，下到堰塞湖的湖边，规划大部队进场后的作业方案；另一路由武警水电三总队副总队长王殿林带领，上到一侧山顶为寻找安全撤离的路线。官兵告诉我，这里两侧的山体，24小时都在滑坡，遇到下雨就变成了泥石流，耳边山体滑坡发出的轰鸣声几乎没有中断过，用刘松林总队长形容的象声词就是：咚--嚓擦，咚--嚓擦。 爬四段陡崖峭壁才能到安全的宿营地先期上堰顶的25位官兵为了自身安全，把宿营的地方安扎在一侧的山体上。 其实这也只是相对安全而已，山上有的地方已经出现一米多宽的裂痕了。从堰顶爬到官兵宿营地，要手抓安全绳，顺着峭壁直着向上攀岩100多米，到官兵的营地，这样的安全绳就有4根。每天官兵都要在堰顶工作到天黑，再从这里爬上去到宿营地睡觉。宿营地就是几顶帐篷，晚上两个人盖一床被子，苍蝇、蚊子和各种虫子把官兵团团包围起来，赶都不走。 可怕的是余震。昨天下午青川发生余震的时候，记者正和武警水电指挥部的孙来成副参谋长一块监测水文，突然之间，脚下的大地又摇又晃，两侧的山体发出震耳余隆的轰鸣声，用"山崩地裂"形容一点都不过分。 徒步来的弟兄们远看就像点点繁星 昨天下午，由于空中通道一时无法打通，指挥组决定派先遣小分队，携带日常生活必须品和一套急需的测量水位的电子仪器从北川县城徒步进入唐家山堰塞湖，但几点能到大家都不知道。 晚上九点多，帐篷外一片漆黑，突然有人喊："看，天晴了，能看见星星了！" 我们一窝蜂地跑出来看，果然，在天边边上有一串串星光在闪动，可是这会儿雾浓风大，那里来的星星？ 我正在纳闷时，有人说："好像是手电筒的灯光啊，会不会是咱们徒步进来的小分队呀？！" 这话提醒了大家，于是大家冲着天边儿一阵大喊，又用手电筒不停地晃动。不一会儿，天边儿有了回应，星光也向我们的方向射来…… 一个小时后，翻山越岭走了6个小时的官兵终于到达堰塞湖的堰顶。我看见，带队的武警水电一总队三支队的副参谋长浑身是汗，一跌一闯、一瘸一拐地来到一总队总队长刘松林面前，把装着一套测量水文仪器的箱子放在面前，说："报告首长，我把这个比我生命还重要的设备带来了，我完成任务了！"就这样，一个昼夜没有休息，某集团军的一千余名官兵背着炸药和雷管走进来了，武警水电部队的300多名官兵携带施工器材走进来了! 晨曦中，当我从第一趟运送物资到唐家山堰塞湖、返回绵阳的直升飞机中回眸，看到底下的堰顶上，此时已经成为了一片热火朝天的大工地。（刘昕） |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 唐家山堰塞湖险情严峻 绵阳紧急部署撤离 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月26日 17:14 | 来源：中新网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 中新网绵阳5月26日电 (记者 肖青) 中新社记者从绵阳市召开的唐家山堰塞湖疏散群众工作广播电视动员大会了解到，绵阳将采取包干的方式做好撤离预案，在今天下午六点以前，要将预案落实到乡、村、户的人头上。 据了解，撤离将按三方案进行。如果出现三分之一溃堤险情，绵阳将撤离常住人口十四点七万人，流动人口一点一万人，涉及三十三个乡镇，一百六十九个社区；如果出现二分之一溃堤险情，绵阳将撤离常住人口九十一万余人，流动人口二十九万人；如果出现全部溃堤险情，绵阳将撤离常住人口九十九万人，流动人口三十点九万人。 在今天召开的动员大会上，有关专家说，撤离的警报会在险情出现二十四小时前发出。 据了解，二十七日将在绵阳的江油市、涪城区的一个街道分别进行撤离预演。 目前，唐家山堰塞湖的险情十分严峻，水位已达七百二十五点二米，蓄水量超过一点三六亿立方米，每天在以一米多的速度上涨。 今天下午一点开始的动员大会有近千人参加，由电视台进行直播，绵阳市政府以期通过电视让撤离民众尽可能详细了解撤离的相关情况。(完) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 新华网专稿：我在唐家山堰塞湖爆破现场的两天两夜 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月26日 19:02 | 来源：新华网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

新华军事记者 刘昕 资料图片

| 唐家山堰塞湖险情牵动国人的心，新华军事连线在前方守候两天两夜的记者刘昕，请他为大家介绍来自一线的最新消息…… 新华网专稿：我在唐家山堰塞湖堰顶的两天两夜 新华社记者刘昕 ５月２６日，随着大型机械设备空投进入唐家山堰塞湖堰顶，武警水电部队抢护堰塞湖的战斗打响。而我已经在堰顶度过了两天两夜…… 从悬停的直升机上直接跳下去 ５月２４日，我乘坐直升机来到唐家山堰塞湖堰顶。 在此之前，只有两架直升机在堰顶成功悬停，并将２５名武警水电部队官兵投放到这里。由于天气恶劣，给养一直运不上去，他们已经４８个小时没有吃饭、喝水了。所以这架直升机装载最多的是物资。 直升机由某陆航团团长亲自驾驶。 舷窗外全是浓雾，陆航团的官兵告诉我，在山谷里飞行很危险，特别是有些电线，根本看不见，一旦螺旋桨打上去，后果不堪设想。 到达唐家山堰塞湖堰顶时，直升机却找不到一块能够降落的地方，盘旋了好几圈也没办法，只好在距离地面几米的高度悬停。大家先把食物扔了下去，然后再往下跳。 在舷梯口，我看见脚下虽有一块落脚之地，但很小，而四周就是几米高的陡坡，加上直升机受气流影响，晃动的厉害，颇让人害怕。 直升机上的指挥员比我心急，先跳了下去。我也没含糊，跟着纵身一跃…… 一个帐篷里睡着７个师以上干部 堰塞湖的堰顶，是以前的河床被两侧的山体垮塌下来顶起后形成的，到处都是烂泥和尖尖的石头，除了我们跳下来的那块地方，几乎无处落脚。 先期到达堰顶的官兵围了上来。他们说，他们只带了作业工具，给养没能空投下来，随身携带的食物和水都消耗完，已经２天２夜没吃东西没喝水了。 这两天，他们不仅每天观测水位情况，还搭建好了营地，平整出一块可供直升机悬停的“停机坪”。大家把这块不到１０平方米的地方称作“唐家山警营文化广场”。 热情的战士在堰顶上为我们搭起了一顶帐篷，里面一共睡了９个人，其中７位是武警水电部队的师以上干部。他们一下直升机，就兵分两路，一路由武警水电一总队总队长刘松林率领，下到堰塞湖的湖边，规划大部队进场后的作业方案；另一路由武警水电三总队副总队长王殿林带领，上到一侧山顶寻找安全撤离的路线。 官兵们告诉我，这里两侧的山体，２４小时都在滑坡，遇到下雨就变成了泥石流，耳边山体滑坡发出的声音几乎没有中断过，用刘松林形容的象声词就是：咚——嚓擦，咚——嚓擦。 爬４段陡崖峭壁才能到安全的宿营地 先期上堰顶的２５位官兵为了自身安全，把宿营的地方安扎在一侧的山体上。 其实这也只是相对安全而已，山上有的地方已经出现了一米多宽的裂痕。从堰顶爬到官兵宿营地，要用手抓安全绳，顺着峭壁向上攀岩１００多米，这样的安全绳有４根。 每天，官兵们都要在堰顶工作到天黑，再从这里爬上去到宿营地睡觉。说是宿营地，其实就是几顶帐篷，晚上两个人合盖一床被子，苍蝇、蚊子和各种虫子赶都赶不走。 可怕的是余震。２５日下午青川发生余震时，我正和武警水电指挥部副参谋长孙来成一起监测水文。突然，脚下的大地又摇又晃，两侧的山体发出震耳欲聋的轰鸣声，用“山崩地裂”形容一点都不过分。 在堰顶住的第一个晚上，帐篷外面凄风冷雨，泥石流不断，夜里又被余震惊醒好几次。 徒步增援的官兵远看就像点点繁星 ２４日下午，由于空中通道一时无法打通，指挥组决定派先遣小分队，携带日常生活必需品和一套急需的测量水位的电子仪器，从北川县城徒步进入唐家山堰塞湖，但多久能到，大家都不知道。 ２１时左右，帐篷外一片漆黑，突然有人喊：“看，天晴了，能看见星星了！” 我们一窝蜂地跑出来看。果然，在天边边上有一串串星光在闪动，可现在雾浓风大，哪里来的星星？ 大家正在纳闷时，有人说：“好像是手电筒的灯光，会不会是咱们徒步进来的小分队？！” 这句话提醒了大家，于是一起冲着“星光”大喊，又用手电筒不停地晃动。不一会儿，“天边儿”有了回应，手电灯光也向我们的方向射来…… １个小时后，翻山越岭走了６个小时的官兵终于到达堰塞湖的堰顶。随后，某集团军的１０００余名官兵背着炸药和雷管走进来了，武警水电部队的３００多名官兵携带施工器材走进来了。 晨曦中，当我从第一趟运送物资到唐家山堰塞湖、返回绵阳的直升机中回眸，看到底下的堰顶上，此时已经成为了一片热火朝天的大工地……（完） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 快讯：唐家山堰塞湖抢险指挥部已可用普通移动通讯与大坝沟通. http://www.hwcc.com.cn; 时间： 2008年5月26日 19:30; 来源：新华网. 放大; 缩小; 打印. 新华网快讯：唐家山堰塞湖抢险指挥部快讯:到18:30,指挥部已经通够利用普通移动通讯方式,实现与唐家山堰塞坝上的沟通。唐家山堰塞湖告别了与外界通讯。. |
|  | 新华网：唐家山堰塞湖应急处置全面展开 |  |  |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月26日 19:32 | 来源：新华网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 新华网四川绵阳５月２６日电（记者姚润丰 汪延）唐家山堰塞湖抢险指挥部最新消息：截止到２６日１７时３０分，已通过空运调往唐家山堰塞体１５台施工设备，主要是挖掘机、推土机和装载机。徒步赶往唐家山的武警部队和有关技术人员都已到达，堰顶共有５９８人，包括水利部总工程师刘宁等多名专家。唐家山堰塞湖应急处置工程已按原计划方案全面展开。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 水利部：震区水库无一垮坝 唐家山堰塞湖正抢险(图) |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月26日 21:36 | 来源：中国新闻网 |
| --- | --- | --- |

中新社北京五月二十六日电水利部二十六日在此间说，目前震区水库无一垮坝，唐家山堰塞湖抢险工作正在争分夺秒进行。截至今天下午三时，已有九台设备运至堰顶施工，水利部矫勇副部长等正会同专家现场组织工程抢险实施工作，以保障唐家山下游民众生命安全。

据介绍，二十五日灾区又发生了六点四级余震，并伴随较大降雨过程，给水利抗震救灾增加许多不确定因素和挑战性。目前，四川省震区堰塞湖总数仍为三十四个，其中已溃决、自然溢流或人工扒口泄洪的十四处。备受关注的唐家山堰塞湖到下午三时，堰顶控制高程已削下二米,由七百五十二米下降至七百五十米。

目前，下游已转移人员近三万六千人。昨夜已有一千一百名武警、工兵到达了唐家山堰塞体堰顶，着手开展应急除险工作。今天多架直升机在执行施工机械设备调运任务，各项准备工作基本就绪。只要气候条件允许，立即开展应急处置工作。

截至今日八时，全国因地震出险水库共二千三百八十三座，其中四川震区已累计排查高危以上水库三百七十九座，并落实人员转移预案，排除险情六十八座。

此外，四川已应急解决了近五百万人的饮水困难，还有七十六万人的饮水困难急待解决。

大批人员、物资和机械被直升机运至堰塞湖坝顶

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月26日 21:58 | 来源：新华网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 空中抢险通道打通首日：大批人员、物资和机械被直升机运至堰塞湖坝顶 新华网四川绵阳５月２６日电（记者郭威 朱炜）５月２６日，在唐家山堰塞湖空中抢险通道打通的第一天，大批人员、物资和１０多台机械设备通过直升机运至堰塞湖坝顶。 ２６日，记者从总参陆航部设在绵阳机场的空中抢险救灾指挥部获悉，截至１９时，机场陆航部队已出动直升机３０余架次４０多个小时，运送包括汽油、柴油、饮用水、食品、帐篷、被褥等在内的物资４０多吨，运送抢险人员３００余人次。截至记者发稿时，空中运输仍在继续。 记者了解到，根据目前掌握的气象情况，２７日晚间唐家山地区会有降雨过程，但总体看天气情况依然适合飞行。“我们会根据气象条件及时调整飞行方案，尽最大努力运送更多抢险物资和人员。”总参陆航部相关负责人告诉记者。 同日，米－２６重型运输直升机也为抢险作出了重要贡献，记者了解到，这架隶属于中国飞龙专业航空公司的“大力士”，当日向唐家山堰塞湖坝顶共吊运包括铲土机、挖掘机等大型机械设备１０多台，这些设备的运抵，极大地提高了抢险作业效率。截至记者发稿时，堰塞湖坝顶的这些大型机械设备都已进入工作状态。 另一架由俄罗斯支援抢险工作的米－２６直升机当日没有执行飞行任务，截至记者发稿时，依然在机场待命。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 人民日报：应对唐家山堰塞湖险情绵阳部署三种撤离方案 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月27日 07:31 | 来源：人民日报 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 四川绵阳市“５·１２”抗震救灾指挥部２６日下午召开唐家山堰塞湖疏散群众工作动员大会，针对可能发生的溃坝情况，组织部署三种撤离方案。 方案一（1/3溃坝）：全市共需撤离15.86万人，淹没城镇面积460.2万平方米； 方案二（1/2溃坝）：全市共需撤离120.16万人，淹没城镇面积5368.6万平方米； 方案三（全溃）：全市共需撤离130万人，淹没城区面积6234.6万平方米。 “尽管全线溃塌可能性不大，但我们也应进行演练、做好准备。”绵阳市一位负责人说。据介绍，一旦出现紧急情况，有关方面将通过专线电话、广播电台、电视等方式迅速动员撤离。与此同时，堰塞湖区将发射信号弹，绵阳城区也将拉响防空警报。“有关疏散命令将在紧急情况出现前４至８小时下达。绵阳是个小盆地，群众最远３公里就能上山。” 距离唐家山堰塞湖最近的北川擂鼓镇，有居民已经开始有序撤离。记者见到，一家人正在搬运电冰箱、洗衣机。一个妇女说：“不紧张，政府在组织，唐家山在抢险，看，天上飞机把挖土机都吊过去了！”该城镇绝大多数居民都还“按兵不动”，救援部队、医护人员等仍在有序工作。（记者刘裕国） |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 唐家山堰塞坝上的官兵26日夜将轮流不间断作业 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月27日 07:42 | 来源：新华网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 新华网四川绵阳５月２６日电（记者 汪延）唐家山堰塞湖抢险指挥部最新消息：截止２６日２１时，唐家山堰塞坝上已集结武警水电等部队官兵及有关工程技术人员合计６００人，空运吊入机械设备１５台，由近百位操作手轮流不间断作业。 据介绍，当晚工地上支起了２５顶帐篷，因数量不足，部分战士只好露宿坝上，条件十分艰苦。虽发电照明设备尚未到位，但工地依然热情高涨，秩序井然。 根据当天人员和机械设备进场的新情况，一直坚守现场的水利部总工程师刘宁正和专家技术人员连夜讨论制订新的施工组织方案，最大限度地加快唐家山堰塞湖的抢险进度。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 唐家山堰塞湖坝顶被削低2米 27日开始缓慢泄洪 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月27日 08:07 | 来源：重庆晨报 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 昨天,北川唐家山堰塞湖下游的绵阳市100万居民、村民,终于可以稍微放心一下了。随着包括水利部总工程师刘宁等的598名水利专家、工程技术人员以及15台大型施工设备空运到坝顶,唐家山堰塞湖应急抢险决战全面提速。 昨天,唐家山堰塞湖堰顶控制高程已削下2米,下降至750米。 13.2吨挖掘机成功空降 昨日0:35左右,武警水电部队、成都军区1800人的突击队已抵达坝底。他们将为开挖泄流槽做好先期准备。 昨天9时01分,隶属中国飞龙专业飞行公司的米-26重型运输直升机从绵阳机场起飞,10多分钟后,飞至北川县擂鼓镇上空勘测。回到擂鼓镇后,工作人员迅速将一台13.2吨重的挖掘机通过钢缆和机身相连。11时06分,米-26起飞,11时27分,将设备空投到唐家山堰塞湖坝顶。 截至17时30分,15台施工设备运到坝顶,主要是挖掘机、推土机和装卸机。 所有飞机为米-26让道 据介绍,昨日7时,一架米-17军用直升机从绵阳机场起飞,前往唐家山地区侦查,随后传回“唐家山地区气象条件满足飞行要求”。随后,多架米-17直升机搭载人员、食品、物资和燃料,飞往唐家山堰塞湖坝上。 担任空中指挥部总指挥的成都军区空军参谋长战厚顺称：“昨天的飞行任务,重点保证米-26空投大型施工设备的通道,只要米-26起来,所有飞机让行。” 18时30分,指挥部已能利用普通移动通讯方式,实现与唐家山堰塞湖坝上的沟通。唐家山堰塞湖告别了与外界通讯的“孤岛”状态。 今天开始缓慢泄洪 记者从北川抗震救灾指挥部了解到,米-26直升机将大型挖掘机送上指定位置后,昨天以挖为主,配合小规模的爆破。今天,将正式从坝顶开启泄流槽,向下游缓慢泄洪。(特派记者 赵君辉) 泄流槽有望10天之内修成 据新华社电 武警水电部队一总队负责人昨晚介绍,唐家山堰塞湖泄流槽共设计高中低三种方案,水电部队倾向于采用挖掘量最大、保险系数最高的低方案。高方案需挖土石5万立方米,中方案需挖土石7万立方米,低方案需挖土石10万立方米。 唐家山堰塞湖抗震救灾前线指挥部副指挥长刘宁昨晚介绍,如果天气情况正常,应急疏导泄流槽将于10天之内修成。 老鹰抓小鸡 昨日,北川县擂鼓镇,硕大的米-26重型直升运输机,调运重达13.2吨重的挖掘机,就像老鹰抓小鸡一样,让记者大开眼界。 9时15分,一阵浑厚的马达声从擂鼓镇西南方的峡谷中传来。“米-26来了！”人群中一阵欢呼,一架橙红色的直升机由远及近出现在人们的视野中。5分钟后,飞机悬停空中,地上一阵飞沙走石,少顷稳稳降落。从飞机肚子下露出两根直径超过3厘米的钢绳,足有30米长。武警官兵很快将一台挖掘机开到离飞机约20米的地方,并将钢绳与飞机钢绳上的挂钩连接。11时06分,飞机缓缓升高,一台重达13.2吨的挖掘机,像小鸡一样被轻轻抓起悬在空中。飞机“叼”着挖掘机向东边飞出约1公里,然后飞向唐家山。 据介绍,这架飞机机身长35.91米(尾桨除外),8片旋翼直径达32米。特派记者 赵君辉 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 济南军区某陆航团空运物资抵达唐家山堰塞湖 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月27日 10:56 | 来源：新华社 |
| --- | --- | --- |

连日来，唐家山堰塞湖水位上涨，严重威胁灾区群众及抗震救援部队和抢险人员的安全。前期徒步进入这里进行抢险的解放军和武警部队官兵，因缺少食品和饮用水，生活非常艰苦。5月26日，济南军区某陆航团的直升机装载食品、物资和燃料，运送至唐家山堰塞湖坝上。新华社记者李刚摄

唐家山应急疏导泄流槽有望10天修成

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月27日 14:20 | 来源：华龙网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 还是来关注堰塞湖险情。在34个堰塞湖中，唐家山堰塞湖风险最大。昨天，大批官兵和大型机械设备已经陆续抵达施工现场，我们记者昨天也跟随米26重型直升机，从空中看到了唐家山堰塞湖的整体情况。 昨天凌晨，由成都军区和武警水电部队组成的1800名突击队员，经过8小时的连夜徒步行军，已经将一批急需的特殊装备运到唐家山堰塞湖坝顶。而因为天气好转，已经在绵阳南郊机场待命3天的大型运输直升机米-26昨天也开始执行吊装任务。昨天上午9时43分，第一架重型运输机经过对唐家山堰塞湖坝顶上空勘测后，在擂鼓镇机场试降落成功。截至记者发稿时，已经调运了大型设备12台，输送人员和食品、油料、帐篷等物资。记者林清辉：我现在站在唐家山堰塞湖坝体的最高处，又一架直升飞机降落了，大规模运送物资和人员的飞机一架接一架的向这边飞过来，平均每隔几分钟就有一架。记者崔霞：我们现在飞行的海拔高度是700到800米，可以看到先前到达坝上的的武警官兵和部队官兵已经开始作业了。 到下午15时，堰顶控制高程已削下近3米。按计划，直升机将陆续向堰塞湖工地输送大型挖掘机80台套，在未来十天左右完成一条引水明渠。记者岳群：这里是平武县文家坝堰塞湖抢险现场，经过48个小时昼夜抢险，现在已经形成了一个宽5米，深2.5米的一个泻水通道。 堰塞湖险情绵阳部署三种撤离方案应对险情 针对唐家山堰塞湖可能出现的溃坝情况，绵阳抗震救灾指挥部组织部署了三种撤离工作。 1、如果出现三分之一溃堤险情，绵阳将撤离常住人口14.7万人、流动人口1.1万人，涉及33个乡镇、169个社区； 2、如果出现二分之一溃堤险情，绵阳将撤离常住人口91万余人、流动人口29万人； 3、如果出现全部溃堤险情，绵阳将撤离常住人口99万人、流动人口30.9万人。 堰塞湖险情绵阳市开始转移群众 昨天下午一点，绵阳市召开了唐家山堰塞湖应急疏散预案的全市动员大会，会议一结束，需要转移的地区就开始实施方案。 这里的老百姓还告诉我，他们为了这次转移已经做好了准备。老百姓准备了铺盖和睡的东西。记者：政府给没给什么东西？吃的东西、米、水，每人每人每天还给发10元钱。四川三台县永明镇党委书记卿虎：说转移安置问题。 三台县永明镇是昨天下午绵阳市唐家山堰塞湖应急疏散预案第一转移的区域，这个县需要转移总人口33000人，按照唐家山堰塞湖三分之一决口的预案，湖水到达此地的时间是6到8个小时。目前需要转移的群众正在有序撤离。三台县水务局副局长吉庆富：预计28号转移完毕。 堰塞湖险情记者亲历堰塞湖爆破 对于险情不算严重的堰塞湖，工作人员已经实施了爆破，记者最近跟随武警水电部队三总队就亲历了一次堰塞湖的爆破。湖北台记者刘巍：这里是什邡市的青白镇，在我左手边的下面就是石亭江,现在我们要沿着我右手边的这条铁路、往江的上游步行三公里，最后才能到达堰塞湖的抢险地点，现在我们可以看到我身边的山上到处都是滑坡。” 大面积的山体滑坡，不仅阻断铁路公路，而且沿途还有时有飞石坠落，非常危险。负责实施爆破任务的武警抢险官兵还要肩挑背扛，将一吨多重的设备和器材运进大山。石亭江上共有6个堰塞湖，此次实施爆破的是最大的一个，由于左右两岸的滑坡体都涌入河道，上游河水抬升，形成40米的落差，一旦溃湖，将对下游三公里处的小镇带来毁灭性灾难。湖北台记者刘巍：现在武警官兵们正在埋装炸药，几分钟后最狭窄的咽喉处，将被炸宽。 但是实施爆破，拓宽河道，也有很大的风险。武警水电部队三总队副总工程师杨享渠：整个施工过程中，都有很大的风险和危险，一个是怕上游来水，再一个怕堰体的垮塌，山坡有随时垮塌的危险。注意警戒、警戒，起爆马上开始，起爆马上开始。起爆！ “爆破声”。武警水电部队三总队梁建忠：专家组一行，我们对爆破效果共同进行了评价，爆破效果非常理想，达到了预期的目的。湖北台记者刘巍：爆破结束以后，我们重返现场，我们可以看到从最初的五米已经拓宽到15米，整个堰塞湖的水位已经开始下降。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 落实回副总理指示 进一步完善施工方案 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月27日 15:44 | 来源：水利部网站 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 本站讯 按照回副总理上午视察唐家山施工现场时的指示，刘宁总工主持前线指挥部第二次会议，与武警水电部队进一步商议完善具体施工方案，加快施工进度，赶抢工期。会议提出了“疏通引流，顺沟开槽，深挖控高，护坡镇脚”的施工原则建议。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 水利部与武警水电部队提出了"疏通引流,顺沟开槽,深挖控高,护坡镇脚"的建议 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月27日 16:51 | 来源：新华网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 新华网快讯：水利部与武警水电部队２７日进一步商议完善唐家山堰塞湖具体施工方案，提出了“疏通引流，顺沟开槽，深挖控高，护坡镇脚”的施工原则建议。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 快讯：唐家山堰塞坝顶第二三四控制段已相继开工 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月27日 20:14 | 来源：新华网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

新华网快讯：截至２７日１７时３０分，唐家山堰塞坝顶第二三四控制段已相继开工，其中第二控制段（７５０米高程）已下挖２米，应急处置工程开挖量１．５万立方米。

中新网5月28日电 据中央电视台报道，经过不间断作业，目前武警水电部队官兵已经在唐家山堰塞湖坝体上开挖出近50米长的导流明渠。

据水利部消息，唐家山堰塞湖作业面控制高程已经下降3-4米，形成了20-30米宽，40-50米长的工作面。武警水电部队官兵们将在堤坝上开挖一个长200米的导流槽来排水，并建造铅丝笼护坡。

水利部总工程师刘宁介绍说，我们准备第二批设备来了以后，进入第二个控制段，同时这些树木对我们的施工构成障碍，我们将把这些树木先行清除。

昨天上午10点40分，平武县文家坝堰塞湖应急泄水通道也顺利通水。据专家介绍，除唐家山以外，其他绝大部分的堰塞湖规模都较小，危险性不是很大。

唐家山堰塞体未泄流 目前仍处在安全可控状态

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月28日 07:47 | 来源：人民网 |
| --- | --- | --- |

水利部总工程师刘宁27日在唐家山堰塞体接受采访时称，唐家山堰塞体未泄流，目前仍处在安全可控状态。

27日，米-26直升机又运来11台挖掘机，这样，唐家山堰塞体上已有26台挖掘机在现场日夜作业。记者在现场看到，挖掘机在堰塞体较低一侧，分几个地方进行挖掘。据刘宁介绍，到下午4时，已挖出1.8万方的土。

刘宁称，唐家山堰塞体抢险方案是"疏通引流、顺沟开槽、深挖控高、护坡镇脚"。他解释说，将采取以挖掘引流槽为主、结合爆破的方式，具体方法是"挖爆结合、先挖后爆、平挖深爆、以爆助挖"。

经过几天来武警水电部队官兵和工作人员的努力，目前，唐家山堰塞体抢险工作正按照计划紧张有序地进行。刘宁称，堰塞体也未出现泄流，水位距离导流槽最高处仍有20米以上，目前仍处在安全可控状态。他说，在对唐家山堰塞体进行抢险的方案，从未想过使用轰炸机进行炸坝。

28日，唐家山堰塞体的抢险工作将进入最关键的一天，如果天气条件允许，将再有10多台挖掘机增援，总数将达到40台以上。刘宁说，按照计划，28日，导流槽的雏形将出现，接下来就是细化的问题。

米-26直升机飞抵唐家山堰塞湖运送油罐

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月28日 13:32 | 来源：中国新闻网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 中新网5月28日电 据中央电视台报道，今日11时40分许，米-26直升机飞抵唐家山堰塞湖，悬停运送油罐。 另据水利部消息，唐家山堰塞湖作业面控制高程已经下降3-4米，形成了20-30米宽，40-50米长的工作面。武警水电部队官兵们将在堤坝上开挖一个长200米的导流槽来排水，并建造铅丝笼护坡。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 唐家山堰塞湖坝顶抢险部队用上太阳能照明灯 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月28日 16:48 | 来源：新华网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 新华网四川唐家山５月２８日电（记者 袁震宇）５月２８日上午１０时左右，后方紧急调运的两套太阳能独立照明系统由直升飞机运输送达唐家山堰塞湖坝顶，以解决抢险部队晚间照明不足的问题。 原先坝顶部队仅仅依靠几盏１００瓦的白炽灯进行夜间照明，亮度不足，对部队宿营和施工都有一定不利影响。 今天送达的太阳能独立照明系统功率只有３５瓦，但可提供的亮度是部队原用白炽灯的６倍。“随配的蓄电池可供５０个小时照明。蓄电池充电依靠太阳能，接收光能的部分可以智能感应，在光的亮度变暗后就控制照明灯自动亮起。太阳能电池的转化效率也较高，在阴雨天一天可以充３０％的电。”技术人员介绍道。 负责坝顶后勤物资管理的武警水电部队三总队医院殷吉祥政委表示，部队目前正急需这样的照明设备，尤其是施工地点在给重型机械加油、养护时，如果有强光照明会极大地方便工作。 今天唐家山堰塞湖天气晴好、烈日当空。记者看到，中午１２时，技术人员和两名武警水电部队战士正在营地西北角的一块高出地面四五米的巨石上顶着烈日安装照明系统。 下午１时１０分，照明系统安装完毕，晚间即可为抢险部队营地提供照明。据殷政委介绍，另一套照明系统将于下午安装在泄洪槽挖掘工地上。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 新华网：唐家山堰塞湖溃坝紧急撤离方案出台 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月28日 17:24 | 来源：新华网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 新华网四川绵阳5月28日电 (记者 徐松) 四川省绵阳市委书记、市抗震救灾指挥部指挥长谭力28日向记者介绍了唐家山堰塞湖溃坝紧急撤离方案，他表示，撤离过程将确保群众零死亡，否则就是政府工作的失职。 “大地震不可预料，出现伤亡在所难免，但唐家山堰塞湖险情形成已久，有充分时间做避险预案，如果还有群众死亡，那就是我们工作的失职。”谭力说。 按照紧急撤离方案，绵阳市开始在县、镇、乡、村各级进行撤离宣传，要求落实到人，让每一个人都对撤离方案有所了解。 同时还动员了大量的解放军战士、武警官兵和公安干警待命，一旦出现险情，将分头入户查找、通知、搜救，力争不漏掉一个灾民。 此外，绵阳市政府和当地驻扎军队还准备了冲锋舟待命，在撤离过程中一旦发现掉队的群众，将在第一时间进行营救。 撤离方案中规划了50多条路线，保证大量群众可以在第一时间分批撤离。撤离过程中一律步行，不允许使用汽车等交通工具，以免造成道路的堵塞。 据了解，最长的路线不超过2公里，群众有充分的时间撤离到地势较高的安置点。每个安置点都准备有帐篷、水、食品等生活必需品，可以确保受灾群众度过洪水泛滥的24小时。 绵阳市政府会同水利部有关部门正对唐家山堰塞湖的水文情况、降雨量等进行全天24小时监测，一旦出现险情，将及时通知前方指挥部。如有必要，将全城拉响防空警报进行疏散，各乡县将通过事先约定的方式紧急疏散辖下村民。 据谭力介绍，目前唐家山堰塞湖抢险工程进展顺利，40台大型挖掘设备已运送到位，抢险工作日夜运转。如果近期没有遭遇强降雨，确保堰塞湖仅三分之一溃坝的目标有望实现。 谭力说，目前正按照最好的目标——仅三分之一溃坝——进行抢险努力，按照最坏的可能——全线溃坝——做撤离预案。 他预计，如果最佳目标实现，则仅有16万人需要撤离，如果发生全线溃坝，则不得不动员130多万人撤离。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 《人民日报》：唐家山堰塞湖抢险提速 泄流槽已具雏形. http://www.hwcc.com.cn; 时间： 2008年5月29日 07:26; 来源：《人民日报》. |

39台大型设备、611人现场作业

5月28日，唐家山堰塞体天气晴朗，为运输物资设备和抢险施工带来了极大的便利。

据武警水电部队副主任岳曦介绍，上午10时左右，米—26直升机当天吊装的第一台设备进入唐家山堰塞体，此后又以平均20分钟一次的速度，运送了9台大型机械。

这样，在唐家山堰塞体共有39台各种大型机械设备在作业。现场作业的武警官兵和工作人员也达到611名，他们分散在7个作业面上作业。

大批大型机械的运用提高了挖掘效率，到28日16时，开挖土石6000立方米，破大石200立方米，累积达到3.8万立方米。

记者在现场看到，位于堰塞体较低一侧，施工人员分两班，24小时进行施工，挖掘泄流槽。到28日下午3时左右，这条泄流槽全线基本打通，初具雏形。

堰塞体上新建一个600平方米停机坪

水利部总工程师刘宁称，唐家山堰塞体的抢险方案是“疏通引流、顺沟开槽、深挖控高、护坡镇脚”。他解释说，将采取以挖掘引流槽为主、结合爆破的方式，具体方法是“挖爆结合、先挖后爆、平挖深爆、以爆助挖”。

28日，一个新的面积600平方米的停机坪建成，可供直升机起降。此外，抢险人员根据抢险方案，用钢丝笼对泄流槽进行护坡镇脚，防止山体滑坡给施工带来困难。

针对近期可能出现的降水，唐家山堰塞体抢险指挥部也制订了相应对策。岳曦称，一是为保证物资特别是油料的供应，将通过直升机增加油料投放；二是从29日开始，开辟一条从北川通往唐家山堰塞体的道路，在直升机运输受阻的情况下，通过该通道运送物资；三是已制订相应的施工对策和撤离方案。

绵阳撤离方案要确保“零死亡”

据四川省绵阳市委书记、市抗震救灾指挥部指挥长谭力介绍，唐家山堰塞湖溃坝紧急撤离方案已经确定，撤离过程将确保群众“零死亡”。

撤离方案中规划了５０多条路线，最长的路线不超过２公里，群众有充分的时间撤离到地势较高的安置点。每个安置点都准备有帐篷、水、食品等生活必需品，可以确保受灾群众度过洪水泛滥的２４小时。

本报北京５月２８日电 （记者李丽辉）记者从财政部获悉：中央财政今天向四川省拨付唐家山等堰塞湖抢险治理资金２亿元，用于支持排除堰塞湖险情，并要求严格按照有关规定管好用好。

快讯：28日18时 唐家山堰塞湖坝前水位达729.19米

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月29日 09:06 | 来源：新华网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 新华网快讯：至28日下午6时，唐家山堰塞湖坝前水位达729.19米。目前共有6个作业面施工，其中开挖工作面3个，施工队伍631人。到29日7时，累计完成土石方开挖量5. 75万方，导流槽进口平均高程745米，出口平均高程744米。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 快讯：29日凌晨，唐家山堰塞湖抢险工地开始降雨 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月29日 09:08 | 来源：新华网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 新华网快讯：29日凌晨，唐家山堰塞湖应急抢险工地开始降中到大雨，降雨给施工带来一定影响，但施工仍在进行中。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 唐家山凌晨开始降中到大雨 施工仍在进行 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月29日 17:59 | 来源：央视国际 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 唐家山堰塞湖库容量超过了1亿立方米，是目前溃坝风险最大的堰塞湖。今天（29日）上午，虽然还下着雨。但武警水电部队官兵依然紧张施工。目前向下游右侧方向开挖的泄洪渠已经形成长300米最宽50米的渠道。现在正在加深渠道。来自水利部的最新消息，截至昨天下午6时，唐家山堰塞湖坝前水位为729.19米，目前已共有6个工作面施工。其中开挖工作面3个。目前有631人的队伍正在加紧施工。截至今天早晨7点，土石方开挖量累计已经达到5.75万方。今天凌晨工地开始降中到大雨，施工受到影响，但是仍然在进行。泄流槽进口平均高程已经到了745米，比26日下降了7米。出口平均高程744米。 此次堰塞湖排险主要采取挖爆结合、先挖后爆、挖平爆深、以爆助挖的施工方案，主要用重型机械设备将引水渠拓宽，开挖降低缺口高程，使水流平缓通过，有效防止湖水溃下去。 绵阳市已经开始按照紧急撤离方案，在县、镇、乡、村各级进行撤离宣传，要求落实到人，让每一个人都对撤离方案有所了解。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 新华网快讯：唐家山堰塞湖抢险现场完成土石方开挖7.05万立方米 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月29日 18:32 | 来源：新华网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 新华网快讯：截至２９日１６时，唐家山堰塞湖抢险现场完成土石方开挖７．０５万立方米。泄流渠上段平均高程７４５米，中段高程７４５．５米，下段高程７４３米 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 唐家山堰塞湖抢险工地遭遇首场强降雨 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月29日 21:45 | 来源：新华网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 唐家山堰塞湖抢险工地遭遇首场强降雨--新华社记者坝顶现场目击 新华网四川唐家山５月２９日电（记者伍皓、姚润丰）２８日晚至２９日上午，一场大雨降临唐家山堰塞湖抢险工地。这是自２６日启动抢险施工以来的首场降雨，大雨给抢险突击工作造成 较大困难，但开挖泄流渠作业一刻未停。 ２８日晚１０时左右起，绵阳市北川县普降大雨，一直持续到２９日１２时许才停歇。在等待一上午后，１３时３８分，记者终于搭乘上从绵阳南郊机场飞往唐家山堰塞湖工地的军用直升机。１４时１０分，飞机降落在坝顶的停机坪。 记者跟随专家沿着泥泞的土路，从坝顶最高处走到最低处，看到２０余台挖掘机正在紧张作业，顺着右岸河道开挖的导流明渠已经初现雏形。为应对滑坡和余震等紧急情况，另一队武警官兵正在堰顶左岸，加紧开挖一条紧急撤离通道。 正在坝顶指挥施工的水利部总工程师刘宁告诉记者，降雨增加了施工抢险的难度，由于道路泥泞，空运进入工地的４辆自卸车无法工作；直升机不能起飞，施工急需的物资和油料无法运进，工地上存有的油料仅够维持半天；与此同时，持续降雨使堰塞湖上游来水量增大，险情有可能加剧，抢挖排险面临更大的压力。 水利部长江勘测设计研究院总工程师杨启贵介绍，虽然遇到降雨，施工部队并未被大雨所阻，战士们以更强的紧迫感与老天抢时间，连夜冒雨作业。从２８日下午４时至２９日上午８时，共开挖土石方１．９万立方米，是自施工以来进度最快的一个时段。武警水电三总队两名战士对记者说，不少战友连雨衣都没穿，几天来，地处荒山野岭的工地根本没法洗澡，淋淋雨还真痛快。 面对抢险施工遇到降雨的突发情况，２９日上午，水利部部长陈雷、副部长矫勇立即协调部队和有关方面，研究应急对策。随着午后天气逐渐好转，空军抓紧向抢险工地抢运油料等物资，记者在现场看到，几架大型直升机来回穿梭于唐家山堰塞湖上空。每隔１０分钟左右，就有一架直升机运来一罐油料。到晚上７时，已抢运３０多吨，基本能满足未来几天的施工需要。 据天气预报，未来几天，抢险现场还可能有较强降雨。部队已经做好充分准备，１０００名士兵随时待命，通过徒步背运方式，向施工现场运送油料等抢险急需物资。 另据统计，截至２９日１６时，抢险现场已经投入施工设备４６台，武警部队已累计完成土石方开挖量７．０５万立方米，泄流渠上段平均高程７４５．５米，下段平均高程７４３米。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 新华网：四川34座堰塞湖已有7座不再具有危险性 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月29日 21:49 | 来源：新华网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 新华网成都５月２９日电（记者冯昌勇 余晓洁）记者２９日下午从四川省人民政府新闻办公室了解到，该省３４座堰塞湖已有７座不再具有危险性，其中溢空排险４座、溃坝３座。 四川省政府新闻办公室主任侯雄飞２９日下午说，唐家山堰塞湖蓄水量１．５５５亿立方米，水位上涨１．４６米，距坝顶垭口处２２．７８米。累计已有３９台大型机械设备投入施工，共有７个作业面开展工作。其中包括３个机械开挖作业、３个采石作业和１个伐木作业。受影响区域已转移群众１１万多，累计完成土石方开挖方量３．８万立方米。 侯雄飞还透露，全省５３处重大险情堤防，已完成应急抢险措施１３处，正加紧施工抢险９处，即将开工应急抢险２７处，其余几处目前无法修复。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 唐家山抢险最新动态 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月30日 12:00 | 来源：水利部网站 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| ◆截止30日下午16时，累计完成土石方开挖11.05万方，铅丝笼护坡2900方，插筋265根，投入兵力619人。进口高程741.6米，出口高程740.5。反铲14台，推土机26台计，汽车4部。累运送食品12.5吨，饮料16.68吨，最高兵力680人，炸药10.8吨，柴油69吨，汽油0.7吨，铅丝笼4吨，帐篷45顶。 ◆5月30日下午2时，投入施工人员724人，施工机械设备：反铲16台，推土机26台（其中3台待修），自卸车4台。完成土石方开挖累计达到10.2万方；累计钢丝笼护坡1500立方米，上游平均高程742米，中部高程743米，下游高程741米。 ◆5月30日，现场运进大批钢丝兜，固堤护脚工作全面展开。地球物理勘测有关机构已经进入现场，对堰塞湖地理环境进行勘测， 对整体唐家山堰塞湖抢险工作做资料记录和科研考察。 ◆5月30日上午8时许，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷,水利部副部长、水利部抗震救灾前方领导小组组长矫勇，水利部抗震救灾前方领导小组副组长、长江委主任蔡其华等，再度率组进入唐家山堰塞湖应急处置工程现场指导工作，对施工组织、人员撤退预案、开挖爆破方案等进行了现场一线会商。 ◆5月30日上午8时许，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷,水利部副部长、水利部抗震救灾前方领导小组组长矫勇再度率组进入唐家山堰塞湖堰塞湖应急处置工程现场指导工作。 ◆5月30日上午7时，投入施工人员724人，施工机械设备包括：反铲16台，推土机26台（其中3台待修），自卸车4台。完成土石方开挖1.93万方，累计开挖8.98万方；钢丝笼护坡380立方米，道路疏通17公里，场地平整4700平米；上游平均高程741至742米，中部高程743至745米，下游高程740至741米。 ◆30日上午7时唐家山堰塞湖施工现场报告：投入施工人员724人，施工设备包括：反铲16台，推土机26台（其中3台待修），自卸车4台。完成土石方开挖1.93万方，累计开挖8.98万方；钢丝笼护坡380立方米，道路疏通17公里，场地平整4700平米；上游平均高程741至742米，中部高程743至745米，下游高程740至741米。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 武警水电部队冒雨开辟唐家山堰塞湖抢险生命线 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月30日 21:21 | 来源：新华网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 新华网四川北川５月３０日电（记者宋振平）５月３０日，经过两天的奋战，武警水电二总队、三总队和三峡指挥部的近４００名官兵冒着余震和塌方的危险，在雨中翻山越岭开辟了一条从北川县城到唐家山堰塞湖坝顶、长约８公里的山路，保障了唐家山堰塞湖抢险前方的物资、给养、人员的畅通。 这条生命通道没有打通之前，在唐家山堰塞湖下抢险的部队和物资只能通过飞机空运。２８日２３时起，北川的天空下起中雨，受降雨和大雾影响，唐家山堰塞湖抢险空运设备、给养等受阻。这样一来，堰塞湖的泄洪渠道就不能及时挖掘，数万名抢险队员也将困在山中，任务紧急。 地震后的唐家山非常陡峭，山体如被鬼斧神刀劈过，泥石流不断。２９日上午开始，武警水电部队官兵身背铁铲、镐、斧头，在乱石中行走、攀爬，冒着余震和塌方的危险，翻山越岭开辟山路，并在沿线塌方区和岔路口设立了安全警示带和路标，终于在３０日下午打通了一条长约８公里的从北川县城到唐家山堰塞湖的生命通道。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 新华网：唐家山堰塞湖泄流湖主体工程基本完成 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月30日 21:29 | 来源：新华网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 新华网四川唐家山５月３０日电（记者刘昕 王玉山）唐家山堰塞湖施工现场总指挥、武警水电部队副主任岳曦３０日接受新华社记者采访时表示，唐家山堰塞湖泄流湖主体工程基本完成，施工人员将从３１日８时始开始陆续分批撤离。 据岳曦介绍，唐家山堰塞湖的水面与正在开挖的导流槽的底板落差为９．６米，目前堰塞湖的蓄水量虽然因为前几天的降雨有很大增加，但在导流槽施工结束后，不会立刻出现溃堤或者漫堤情况，预计到６月３日以后，堰塞湖的水将会沿着导流槽缓慢流出。 岳曦说，自从５月２６日全面施工以来，武警水电部队在水利专家指导和解放军的配合下昼夜奋战，唐家山堰塞湖抢险工程进展顺利。截至５月３０日１７时，共投入官兵６１９人，施工设备４５台（套），开挖１１万土石方，护坡２８００立方米，设备２４小时工作，超额完成原计划截至６月５日开挖１０万土石方的工程进度。目前开挖出的导流槽是一个不规则的长方体，长约３００米，宽５０米左右，上游开挖的深度是９米多，下游１３米左右。 岳曦说，虽然已经提前完成了预订开挖计划，但部队在唐家山堰塞湖抢险施工将持续到６月１日，这样可以降低导流槽底板的高度，更好地控制上游的水位，减少对下游的冲击。 岳曦说，正在唐家山堰塞湖施工的人员从５月３１日８时起开始有序、分批撤离，６月１日１２时前除了个别观测点人员外，将全部撤离。撤离方式有空运和徒步两种，以徒步为主。撤离将遵循“先地方人员、后部队官兵、最后部队领导”的方式。撤留后在堰塞湖坝上的设备和物资将封闭处理，将来根据道路和河道等情况再运走。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中国从地震灾区大规模疏散撤离民众应对“悬湖”险情 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月30日 22:32 | 来源：新华网 |
| --- | --- | --- |

他说，通口镇距离唐家山堰塞湖仅３０公里，如果全溃，通口镇水位将达到３６米，通口镇政府将被淹没。目前，民众已被转移到４０米以上的高处。

陈雷在唐家山堰塞湖应急排险现场办公 确定完成工程排险任务时间表

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月31日 07:39 | 来源：水利部网站 |
| --- | --- | --- |

本站讯 5月30日上午，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷，乘直升飞机进入唐家山堰塞湖排险施工现场，代表国务院领导和国务院抗震救灾总指挥部水利组，看望慰问奋战在唐家山堰塞湖排险施工现场的700多名武警水电官兵、水利专家和工程技术人员。他在检查了施工现场各项工作的进展情况后，现场办公，研究确定完成排险任务和撤离现场人员的具体方案。 现场研究决定，唐家山堰塞湖排险施工最后截止时间为6月1日零时；6月1日18时前，现场的所有人员全部撤离完毕。 陈雷在现场慰问了在各个工作面紧张施工的人员，了解施工进展。他说，按照党中央、国务院的决策部署，武警水电部队、成都军区空军的官兵舍生忘死、顽强拼搏，水利专家和工程技术人员群策群力、日夜工作，唐家山堰塞湖应急排险施工克服诸多的困难，取得了明显的成效，有望提前超额完成原定高方案目标。他代表国务院抗震救灾总指挥部水利组，代表水利部和水利部抗震救灾指挥部，对参战各方表示慰问和感谢。同时，他要求武警水电部队抓住天气晴好的有利时机，进一步优化施工组织，争时间、抢主动，保质量，在确保如期完成排险任务的基础上，尽快落实现场施工人员安全撤离方案，确保武警水电官兵和水利专家的人身安全。 施工现场，直升机往来不断。在巨大的轰鸣声中，陈雷主持召开现场办公会议，作出五个方面的工作部署。 一是施工问题。他提出将唐家山堰塞湖排险施工的最后截止时间限定在6月1日零点。武警水电官兵和水利专家要按照施工最后时限的要求，细化、优化施工方案，合理配置施工力量，确保如期、圆满完成施工任务。 二是撤离问题。他指出要高度重视和确保现场施工人员的安全，要按照撤离截止时限要求倒排撤离方案，分期分批有序地撤离现场人员。要抓紧修建右岸撤离道路。要妥善存放施工设备和剩余物料，以备在汛后或退水后重新排险除险之需。 三是爆破问题。他指出，爆破作为一项辅助措施，可先制定详细的方案，实施与否要根据施工进展和现场实际情况确定。如需实施，必须先进行局部爆破试验，观察效果，谨慎决策。目前应尽可能采取大型机械深挖施工方式，尽快打通泄流通道。 四是监测问题。他指出，监测预警工作非常重要。水利专家要会同地方有关部门做好唐家山堰塞湖的监测和预警工作。特别是对泄洪过程的实时监测。对洪水过程的实时监测要落实“双保险”措施，既要设置人工监测站点，选派得力人员进行监测，也要运用宽带远程摄录成像技术进行24小时远程监测。 五是避险问题。做好预警是保障下游人民群众安全撤退转移的重要环节。在落实下游人员转移避险措施的同时，唐家山堰塞湖排险转移避险指挥部要做好监测预报，及时告知水位变化等情况，在电视等公共媒体上及时、准确地发布预警信息，提高人民群众的避险意识，确保人民群众生命安全。 水利部副部长、部抗震救灾前方领导小组组长矫勇，四川省人大副主任、四川水利抗震救灾总指挥部指挥长郭永祥，水利部抗震救灾前方领导小组副组长、长江水利委员会主任蔡其华，水利部抗震救灾前方领导小组副组长、水利部 总工程师刘宁以及绵阳市政府等有关方面负责人现场参与研讨制定了排险避险方案。 (李建章 徐文青 摄影：缪宜江)

《人民日报》：唐家山堰塞湖应急抢险 泄流槽主体工程基本完成

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月31日 07:59 | 来源：《人民日报》 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 本报绵阳5月30日电 （记者王伟健、赵亚辉）今天绵阳天气晴好，唐家山堰塞湖抢险进展顺利。水利部部长陈雷在唐家山堰塞湖施工现场表示，泄流槽挖掘等施工预计6月1日完成，施工人员将从31日8时开始陆续分批撤离。抢险工程现场总指挥、武警水电指挥部副主任岳曦说，唐家山堰塞湖泄流槽主体工程基本完成，可比原计划提前实现分洪，预计6月1日至3日进行分洪。 武警水电部队三总队后勤部部长孙成斌介绍，30日指挥部运送油料16吨，还运送1个集装箱和1个潜孔钻；利用小型直升机共向唐家山堰塞湖运送人员和物资19架次，其中包括水文专家。 他说，潜孔钻主要用于对岩石钻孔以固定钢丝笼，或者装炸药用以爆破。目前，抢险用的机械、油料和生活物资充足，无需再组织运送。 据水利部总工程师刘宁介绍，截至30日下午4时，已累计完成土石方开挖11.05万方，目前开挖出的泄流槽是一个不规则的长方体，长约300米，宽50米左右，上游开挖的深度是9米多，下游13米左右。 专家说，泄流槽施工结束后，不会立刻出现溃堤或者漫堤情况。 岳曦称，唐家山堰塞湖施工人员撤离方案已拟定，31日12点前，计划有200名武警官兵撤离堰塞湖，6月1日12时前除了个别观测点人员外，将全部撤离。撤离方式有空运和徒步两种，以徒步为主。29日打通的一条长约8公里的陆上通道，将发挥极大作用。 岳曦说，撤离将遵循“先地方人员、后部队官兵、最后部队领导”的方式。撤离后，在堰塞湖坝上的设备和物资将封闭处理，将来根据道路和河道等情况再运走。 目前，四川省34座堰塞湖已有7座不再具有危险性，其中工程除险4座、自然溃决3座。 本报北京5月30日电 （记者于猛）唐家山堰塞湖今日8时水位为731.92米，较昨日8时上涨了1.79米；坝前水深64.37米；相应蓄水量1.712亿立方米，比昨日8时增加1000多万立方米。堰塞体顶部开挖泄洪通道上游平均高程降低至741—742米，中部高程743—745米，下游高程740—741米。 另据水利部介绍，目前四川地震灾区1803座出险水库已全部落实行政、技术、监测责任人。631座出险水库实施了应急除险，其中207座水库险情排除。 来源：《人民日报》 ( 2008-05-31 第05版 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 唐家山抢险最新动态 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月31日 08:31 | 来源：水利部网站 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| ◆5月31日唐家山堰塞湖现场消息，为采集唐家山堰塞湖水情信息，尤其是实现过流后的信息，唐家山地区目前新设立四个观测点。到今日中午，四套宽带无线视频实时信息采集系统已经安装调试完毕。该系统的特点是实现实时视频传输，从不同位置、角度对唐家山堰塞湖泄流后的流量、堰体状况即时予以记录并传输，以供分析备案。 ◆5月31日上午水利部抗震救灾前方领导小组组长、水利部副部长矫勇来到唐家山堰塞湖抢险施工现场，检查工程进展情况，部署落实水文准备撤离等工作，强调在突击开挖的同时，务必周密做好撤离方案和现场观测方案,确保撤离、留守人员安全，确保及时发送水位、水量及溢流槽和堰体变化情况。 ◆5月31日8:20唐家山堰塞湖现场快讯 30日傍晚，唐家山堰塞湖应急处置工程中的钢丝笼围堰已经全部完成。31日早晨，部分完成工作任务的武警水电部队官兵已经开始撤离施工现场，机械化施工仍然在有条不紊进行，目前，现场施工进展顺利，工程进度较昨晚有明显进展。 ◆从30日16时至31日7时，完成开挖土石方1.3万方，累计完成12.35万方；铅丝笼护坡750立方米，累计完成3650立方米。投入607人，反铲14台，推土机26（6台维修），车4台。泄流槽进口高程降至741米，出口高程降至739米。 ◆截止30日下午16时，累计完成土石方开挖11.05万方，铅丝笼护坡2900方，插筋265根，投入兵力619人。进口高程741.6米，出口高程740.5。反铲14台，推土机26台计，汽车4部。累运送食品12.5吨，饮料16.68吨，最高兵力680人，炸药10.8吨，柴油69吨，汽油0.7吨，铅丝笼4吨，帐篷45顶。 ◆5月30日下午2时，投入施工人员724人，施工机械设备：反铲16台，推土机26台（其中3台待修），自卸车4台。完成土石方开挖累计达到10.2万方；累计钢丝笼护坡1500立方米，上游平均高程742米，中部高程743米，下游高程741米。 ◆5月30日，现场运进大批钢丝兜，固堤护脚工作全面展开。地球物理勘测有关机构已经进入现场，对堰塞湖地理环境进行勘测， 对整体唐家山堰塞湖抢险工作做资料记录和科研考察。 ◆5月30日上午8时许，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷,水利部副部长、水利部抗震救灾前方领导小组组长矫勇，水利部抗震救灾前方领导小组副组长、长江委主任蔡其华等，再度率组进入唐家山堰塞湖应急处置工程现场指导工作，对施工组织、人员撤退预案、开挖爆破方案等进行了现场一线会商。 ◆30日8时，唐家山堰塞湖坝前水位731.92米，比昨日同期上涨1.97米。水面距坝顶20.08米，坝前水深64.55米，蓄水量1.733亿立方米，比昨日增加1290万立方米。 至30日7时，投入人员和施工官兵724人，施工机械46台。累计开挖土石方8.98万立方米，完成钢丝笼护坡380立方米，疏通道路17公里，平整场地4700平米。泄洪槽进口端高程降为741－742米，出口端高程降为740－741米高程，中部高程降为743－745米。 ◆5月29日18：50唐家山堰塞湖抢险现场电话报道：截至今日16时，工程已投入46台施工设备，累计开挖土方量7.05万方。目前下游方向高程743米。今天，有6罐煤油运到现场，每罐5~6吨，基本可以满足目前正常施工需要。 ◆5月28日下午6时坝前水位：729.185米；一共有6个工作面施工，其中开挖工作面3个，兵力631人，昨天下午4点到今晨7点，土石开挖1.95万方，累积5.75万方，凌晨开始大雨。进口平均高程745米，出口平均高程744米（遇较多破碎石）。 ◆5月28日下午5时前线指挥部报告：今日共有作业面7个，其中上午机械开挖面3个，下午合并为2个，采石作业面3个，伐木作业面1个。截至16时，今日空运机械12台，（含自卸汽车一部），10吨油罐一个，汽油钻3台，发电机2台。现共有重型机械39台。今日7时至16时，开挖土石方6000方，累计3.8万方，破大石200方。进口高程降为746米，出口降为745米，块石采集38方，机械伐木400棵，新建停机坪1个（600平米）。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 唐家山堰塞湖施工者今日8时起分批撤离 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月31日 08:38 | 来源：大洋网-广州日报 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 本报绵阳讯 （特派记者薛松）经过近千名武警官兵6天来昼夜施工，唐家山堰塞湖的泄流槽预计将于今日顺利挖通，泄流湖主体工程基本完成，施工人员将从31日8时开始陆续分批撤离。6月1日12时前除了个别观测点人员外，将全部撤离。撤离方式有空运和徒步两种，以徒步为主。撤离将遵循“先地方人员、后部队官兵、最后部队领导”的方式。撤离后在堰塞湖坝上的设备和物资将封闭处理。唐家山堰塞湖现场指挥魏厚勤对本报记者说，这意味着唐家山堰塞湖的抢险工作取得重大胜利，届时将可泄洪，溃坝险情也会大大缓解。 不过，泄洪也是容易发生溃坝的危险时刻，为防止溃坝意外导致人员伤亡，下游地区仍在高度戒备，继续疏散群众，已有超过20万群众转移到安全地带。同时，多架军用直升机已经待命，一旦发现有被困群众，将尽一切可能抢运被困群众。 施工人员已开始边挖边撤退 唐家山堰塞湖的水位仍在上涨，截至昨日下午4时，唐家山堰塞湖上游水库的水位已经达到了72.5米，堰塞湖里面的水量已达1.75亿立方米。水利部部长陈雷、水利部副部长矫勇昨日一早进入唐家山堰塞湖工程现场，督导工作。 到目前已有50台挖掘机和推土机左右，柴油也完全够用两三天。 他还介绍，唐家山堰塞湖前天完成土石方开挖1.4万立方米，昨天挖了1.93万立方米，已累计开挖9万立方米，已接近10万立方米的目标工程量，31日完成泄流槽挖通工作问题不大。 “其实不叫泄洪，而是泄水。”身在坝顶的水利专家唐训海对本报记者说，挖通泄流槽之后的水流量将在可控制之内。他介绍，目前，施工人员已开始边挖边撤退，不然泄洪后无路可跑。 爆破方案已初步确定 同时，对决口的爆破方案已初步确定：在靠近堤坝的一面多布置炸药，期望到时候会炸开一个小口子，利用水对泄洪口的压强冲开周围的土石方，让水沿着挖好的导流明渠安全泄洪。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 新华网快讯：唐家山堰塞湖：已累计完成开挖土石方12.35万方 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月31日 10:44 | 来源：新华网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 新华网快讯：记者从唐家山堰塞湖抢险指挥部了解到，至３１日７时，已累计完成开挖土石方１２．３５万方，目前大坝进口高程降至７４１米，出口高程降至７３９米。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 新华网：唐家山堰塞湖抢险:导流明渠开挖工作结束 抢险任务超额完成. http://www.hwcc.com.cn; 时间： 2008年5月31日 11:13; 来源：新华网. |

唐家山堰塞湖泄流槽主体工程基本完成，可比原计划提前实现分洪，预计6月1日至3日进行分洪。31日上午10时，新华网记者电话连线正在唐家山堰塞湖指挥现场施工和撤离的武警水电部队副主任岳曦，请他介绍目前唐家山堰塞湖抢险工程完成情况和抢险人员撤离的情况。

点击进入新华网唐家山堰塞湖抢险工程进展直播

问：请问唐家山堰塞湖目前的库容量和水位大约是多少？

岳曦：库容量大约是1.8亿立方米，水位733.67米。现在抢险工作已经接近尾声，我们导流明渠的开挖工作已经基本结束，还有一些修整工作在今天晚上12点钟以前全部完工。导流明渠开挖比原计划总体上降低一米，抢险任务已经超额完成。

问：现在导流明渠和湖面高差是多少，什么时候湖水会从导流明渠流出呢？

岳曦：现在导流明渠上游高程离湖面7米左右，按照目前来水进度看，如果没有特殊情况的话，大概3到4天时间过流，如果下大雨就提前过流。

问：您刚才说导流明渠比预定高度要低了一米，那原来预计挖的高度是多少，现在挖的高度是多少？

岳曦：原来预计导流明渠上游进口段高程是72米，现在我们已经挖到71高程，下游出口高程原计划741米，现在我们已经挖到了739米，整体上比原计划降低了一米。

新华网：唐家山堰塞湖抢险:抢险工期比计划提前5天完成

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月31日 11:40 | 来源：新华网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 唐家山堰塞湖泄流槽主体工程基本完成，可比原计划提前实现分洪，预计6月1日至3日进行分洪。31日上午10时，新华网记者电话连线正在唐家山堰塞湖指挥现场施工和撤离的武警水电部队副主任岳曦，请他介绍目前唐家山堰塞湖抢险工程完成情况和抢险人员撤离的情况。 点击进入新华网网唐家山堰塞湖抢险工程进展直播 问：刚才您说到抢险工程比原计划提前了好几天，是什么原因使我们提前完工了？ 岳曦：在党中央、国务院、中央军委的领导下，抢险工作进行的很顺利，各方紧密配合，水电官兵顽强拼搏，日夜奋战，整个工期比计划提前了5天时间。在这次抢险中，我们配备的设备数量比较多，所有的设备24小时不停，人停设备不停，连续奋战，官兵们以一种拼搏精神和奉献精神，和洪水在赛跑。 问：您刚才说我们基本工程已经完工了，那到现在我们挖的土石方有多少立方米？钢丝笼护坡完成多少米？ 岳曦：至今天上午7:00时统计，已经挖了12.35万立方米，原计划是挖10万立方米。钢丝笼护坡已经完成了3千多立方米。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 新华网：唐家山堰塞湖抢险：1天水位上涨了不到两米 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月31日 13:07 | 来源：新华网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

| 唐家山堰塞湖泄流槽主体工程基本完成，可比原计划提前实现分洪，预计6月1日至3日进 行分洪。新华网记者11:30电话连线正在唐家山堰塞湖抢险现场的水利部总工程师刘宁。 点击进入新华网网唐家山堰塞湖抢险工程进展直播 问：据了解，唐家山堰塞湖抢险工程已基本完成，那这是否意味着唐家山险情得到一定的缓解呢？ 刘宁：地震后一些山体垮塌造成了堰塞体，积蓄了很多水，形成了堰塞湖。（唐家山堰塞湖）影响着3550平方公里的流域面积，随着水位不断上涨，对下游地区造成了严重威胁。为了减轻次生灾害，我们在有限的时间里面挖出泄流渠道，采取一个简单的泄流措施，希望能通过这样的措施来减少灾害。 当然我们最希望是想把这个灾害排除掉，但是要排除这个灾害还要根据来水的情况、工程实际运用的情况来定，所以说现在我们现在进行的抢险工程是准确来说是减灾措施。 由于现在来水的情况不容乐观，施工队伍在完成了有限的目标以后又尽可能努力地完成了一些超额的任务，但是现在也必须要保证他们的安全，他们也得撤出了。 问：刘总，目前来水的情况是怎么样的呢？从昨天到现在这个时候，大概水位上涨了多少米呢？ 刘宁：现在每天都在增高，水位现在773.5米，库容在1.8亿立方米，每个小时来水的情况都不一样，它和上游的降雨情况有关系。昨天到现在水位上涨大概不到两米。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 新华网：唐家山堰塞湖抢险:两侧山体还在滑坡 放弃爆破分洪方案 |  |

| http://www.hwcc.com.cn | 时间： 2008年5月31日 13:10 | 来源：新华网 |
| --- | --- | --- |

| 放大 | 缩小 | 打印 |
| --- | --- | --- |

唐家山堰塞湖泄流槽主体工程基本完成，可比原计划提前实现分洪，预计6月1日至3日进 行分洪。新华网记者11:30电话连线正在唐家山堰塞湖抢险现场的水利部总工程师刘宁。 点击进入新华网唐家山堰塞湖抢险工程进展直播 问：按照现在工程完成情况，咱们分洪是什么时候实施，有没有这样一个计划？ 刘宁：现在抢险工程完成了土石方的主体，主要土石方的开挖，真正的完工是到明日的凌晨。然后再给参加抢险的几百个武警官兵留一个撤退时间，因为这个地方陆路不是很通畅，要靠飞机运输，要给他们留一些时间进行撤退，不过这个时间也不会太久，如果上游下一场大雨的话，六七百官兵就危险了。 问：之前咱们曾经打算要实行爆破分洪，那现在看来就不用采用这段手段进行分洪了是吗？ 刘宁：对，因为随着水位上涨将来湖里的水可以从这个导流明渠道自然流出了，所以不准备采取爆破手段了，因为现在两边山体还在滑坡，同时堰塞体的情况也非常复杂，经过高速滑移的土石结构有很多不确定因素，如果用较大的爆破炸药会带来一些意想不到的问题，所以要在既定目标下，尽可能降低它的高程，让水流随着水位上涨自动的流入泄流渠。