唐家山堰塞湖抢险全记录(6月3日及以前报道)

【http://www.newssc.org 】 【 2008-06-01 16:38 】 【来源: 本网综合 】

5月29日报道：. 唐家山泄流槽开挖量已超过三分之一 水电三总队十支队宣传保卫股股长周向军介绍说，截至29日下午，泄流槽开挖最高处有10余米。据施工作业人员估算，整体开挖量已超过三分之一。 唐家山凌晨开始降中到大雨 施工仍在进行 今天(29日)上午，虽然还下着雨。但武警水电部队官兵依然紧张施工。目前向下游右侧方向开挖的泄洪渠已经形成长300米最宽50米的渠道。现在正在加深渠道。来自水利部的最新消息，截至昨天下午6时，唐家山堰塞湖坝前水位为729.19米，目前已共有6个工作面施工。 千人突击队背负10余吨柴油为机械补充油料 29日11时30分，成都军区某集团军派出1000人的突击队，背负10余吨柴油，徒步从北川县任家坪赶往唐家山堰塞湖工地，为大型施工机械补充油料。 唐家山堰塞湖空中运输因降雨暂停 昨天晚上开始，唐家山堰塞湖地区普降小到中雨，目前雨量不减。截止上午8点，唐家山湖区降雨9.4毫米。受天气影响，空运油料和物资被迫暂停。记者从现场了解，1000名官兵紧急集结，背负1500个油桶，每桶25升，紧急徒步前往唐家山。 刘奇葆对唐家山堰塞湖排危抢险工作提出明确要求 5月28日晚，正在绵阳指导抗震救灾工作的省委书记、省人大常委会主任、省“5.12”抗震救灾指挥部指挥长刘奇葆亲切看望了来华支援我省抗震救灾工作，参与唐家山堰塞湖抢险的俄罗斯米—26机组成员。 唐家山堰塞湖泄流槽已具雏形(图) 记者在现场看到，位于堰塞体较低一侧，施工人员分两班，24小时进行施工，挖掘泄流槽。到28日下午3时左右，这条泄流槽全线基本打通，初具雏形。 唐家山堰塞湖6月5日前有望“拿下” 武警水电部队三总队十支队宣传保卫股股长周向军28日晚介绍，唐家山堰塞湖排险工作正有条不紊地快速推进。汶川大地震后，北川、青川、德阳等重灾区形成33个堰塞湖，其中最大、最危险的就是北川唐家山堰塞湖。武警水电部队官兵受命排险。上级要求赶在湖水漫堤前在堆积坝鞍部开挖一条引水导流明渠，控制湖水下泄流量。这就是说，官兵们必须在半个月内开挖近20万立方米的堰体土石。官兵们纷纷表态，就是流血牺牲也要啃下这块硬骨头！ 5月28日报道：. 唐家山堰塞湖已开挖土石方3.8万立方米 唐家山堰塞湖抢险28日进展顺利，截至目前，已开挖土石方三点八万立方米，抢险人员已在坝顶开挖出了长约三百米、宽约五十米的泄洪渠道。中央财政今天还向四川省拨付唐家山等堰塞湖抢险治理资金二亿元人民币，用于支持排除堰塞湖险情，并要求严格按照有关规定管好用好资金。 唐家山堰塞湖有望9天除险 近日不会泄洪 唐家山堰塞湖排险正在与时间、水位赛跑。截至昨日17时30分，唐家山堰塞坝顶第二、三、四控制段已相继开工，其中第二控制段（750米高程）已下挖2米，应急处置工程开挖量已达到2万立方米。唐家山堰塞湖抢险指挥部有关专家以及参与排险的武警水电部队相关人士昨日表示，如果天气情况正常，唐家山堰塞湖险情有望在6月5日前排除。 唐家山堰塞湖险情未解除 绵阳已撤离十万余人 记者从绵阳市抗震救灾指挥部获得的最新消息称，按唐家山堰塞湖溃坝三分之一的人员疏散方案，截至二十七日十二时，绵阳市已撤离十万余人。 5月27日报道：. 唐家山堰塞湖泄流槽工程有望提前完成 武警水电部队一总队三支队支队长朱国良２７日接受记者采访时说，唐家山堰塞湖泄流槽原计划施工时间是１０天，如果天气良好，设备及时调运到位，有可能５到７天就完工。 唐家山堰塞湖近日不会泄洪 施工设备已达20台 记者从唐家山堰塞湖抢险指挥部获悉，截至27日中午，已通过空运调往唐家山堰塞湖坝上的施工设备达到20台，应急处置工程施工正在紧张有序开展。针对有媒体报道唐家山堰塞湖已泄洪的消息，指挥部有关人士介绍，按照施工方案与进度，计划到6月5日前后完成应急处置工程，近日内不会泄洪。 第2大堰塞湖文家坝开始放水 下游压力大减 经过连日艰苦奋战，今天上午10点40分，平武县文家坝堰塞湖导流渠开始放水，每秒达2立方米的泻水量大大减缓堰塞湖对下游南坝镇的压力。 唐家山堰塞湖下游目前已疏散7万多人 绵阳市抗震救灾指挥部消息，按唐家山堰塞湖溃决1/3的人员疏散方案，需要疏散15万人。指挥部截至目前已经疏散7万多群众，到今晚12时能全部疏散。 唐家山堰塞湖10时30分开始泄洪 据央视网消息，唐家山堰塞湖已于上午10时30分开始泄洪。目前水量较少，不会对堰体和下游产生威胁。 武警开挖唐家山堰湖泄流槽 暂不实施爆破 施工进展情况昨天到今天我们往下挖了有三米，我们坚持人停机器不停。由于昨天我们战士是徒步翻山越岭进去的，他们也非常疲惫，加上帐篷不够，部分官兵是露天休息的，今天早上天刚亮我们官兵就开始做各种辅助工作，官兵的热情非常高，干劲也很足.