唐家山堰塞湖抢险全记录

【http://www.newssc.org 】 【 2008-05-25 14:42 】 【来源: 本网综合 】

6月11日报道 唐家山堰塞湖解除黄色警报 结合通口河沿岸、涪江干流通口河汇口以下河段行洪能力，经专家组会商，唐家山堰塞湖抢险指挥部决定：从６月１１日１６时起，解除唐家山堰塞湖黄色警报。 6月8日23点11分报道 唐家山堰塞湖仍处于高危状态 有关专家表示，泄流明渠开始泄流并逐步加大，并不意味着风险已被排除。唐家山堰塞湖仍处于高度危险状态，为此，按三分之一溃坝疏散方案撤离的群众暂时不能返回家里。 6月8日22点20分报道 唐家山堰塞湖泄洪抢险工程初见成效 经过水利专家、武警水电部队和成都军区某工兵团工兵分队官兵的连续紧张施工，唐家山堰塞湖泄洪抢险工程已经初见成效。 6月8日21点48分报道 唐家山堰塞湖水位上升库容增加 记者从唐家山堰塞湖排险水情测报指挥中心了解到，截至8日20时，唐家山堰塞湖坝前水位已达742.11米，库容达2.42亿立方米。据8日15时15分统计数据分析泄流槽下泄流量为21.5立方米每秒，加上渗流出库的流量，总流量为31立方米每秒左右，这些水量对下游坝体虽然产生了一定冲刷，但对堰塞坝体整体影响不大。据测算，目前入库流量为115立方米每秒，入库流量仍然大于出库流量，堰塞湖水位还在继续上涨。 6月8日19点52分报道 唐家山堰塞湖区发生强烈余震大坝剧烈摇晃 新华网快讯：新华社记者李宣良唐家山堰塞湖报道：18时51分许，又发生一次强烈余震，大坝剧烈摇晃约20秒，周围山体大规模滑坡，对坝体影响正在观测中。 6月8日16点10分报道 唐家山堰塞湖大坝上第二个直升机起降场于8日14时开设完毕 新华网快讯：新华社记者李宣良唐家山报道：经过成都军区某集团军工兵团官兵们连续奋战，唐家山堰塞湖大坝上第二个直升机起降场于８日１４时开设完毕。 6月8日16点00分报道 专家对泄流现场测算 水流量达到21.5立方米/秒 新华网快讯：新华社记者李宣良唐家山报道：15时18分，据水利专家对泄流现场测算，水流量已达到21.5立方米/秒。记者现场看到，水流量明显加大，过流面越来越宽。 6月8日00点20分报道 截至8日零时唐家山堰塞湖坝前水位为741.32米 新华网快讯：截至8日零时，唐家山堰塞湖坝前水位为741.32米，水位在继续升高。 6月7日21点40分报道 唐家山堰塞湖泄流明渠下段冲刷逐步加大 据唐家山堰塞湖抢险工程专家组会商信息，７日１８时，唐家山堰塞湖坝前水位达到７４１．０２米，泄流槽流量达到１０立方米／秒，泄流明渠下段冲刷逐步加大。 6月7日21点10分报道 唐家山堰塞湖泄洪抢险工作进展顺利 在现场指挥施工的武警水电部队政委贾方亮介绍说，根据预订计划，在水流不断冲击现有的导流明渠几天后，两条导流明渠将合二为一，届时整个堰塞湖的泄洪能力将大大提高。 6月7日20点20分报道 四大因素决定唐家山堰塞湖风险居高不下 正在唐家山堰塞湖现场指挥抢险施工的水利部部长陈雷，７日下午接受记者采访时说，虽然导流明渠已经开始缓慢泄洪，但泄洪的速度与预订计划相比要慢。目前存在着四个方面的不确定因素，决定了唐家山堰塞湖的风险居高不下。 6月7日17点25分报道 17时唐家山堰塞湖水位高程达到740．97米 新华网快讯：据唐家山堰塞湖抢险指挥部最新消息，截至７日１７时，唐家山堰塞湖水位高程达到７４０．９７米，泄流槽水流速度加快,流量进一步增大。 6月7日17点15分报道 16时唐家山堰塞湖水位高程达到740.90米 泄流槽水流速度加快 新华网快讯:据唐家山堰塞湖抢险指挥部最新消息,截至7日16时，唐家山堰塞湖水位高程达到740.90米,泄流槽水流速度加快,流量进一步增大。 6月7日16点报道 导流明渠内一处障碍物实施爆破后 水流速度明显加快 15时40分，解放军理工大学专家和成都军区工兵团官兵对导流明渠内一处障碍物实施爆破后，水流速度明显加快，水文专家估计，速度达7-8立方米／秒。 6月7日15点30分报道 唐家山溢流水未抵达江油市境内 据江油市堰塞湖防洪抢险指挥部设在北川前沿的水情监测点监测显示，7日7时至15时通口河水流量均为0.2立方米／秒，唐家山溢流水未抵达江油市境内。 6月7日15点20分报道 唐家山堰塞湖抢险工作紧张有序进行 在堰塞湖的湖面，记者看到漂浮着许多上游地区因被淹没而浮起的木头、家具、屋檐……这些杂物的增多，很可能堵塞导流渠。对此，施工抢险部队已经做好应对方案。“我们现在最希望的，就是湖水能够尽快通过导流明渠，水流得越快、越畅，下游上百万群众的风险就越小。”范晓光说。 6月7日14点20分报道 截至14时唐家山泄流槽水流平缓 坝前水位缓慢增长 据唐家山堰塞湖抢险指挥部最新消息，截至7日14时，唐家山堰塞湖泄流槽水流平缓，坝前水位缓慢增长。现场抢险队正在扩大溢流槽，30台挖掘机在现场工作。.