唐家山堰塞湖抢险全记录

【http://www.newssc.org 】 【 2008-05-25 14:42 】 【来源: 本网综合 】

6月6日报道：. 唐家山湖泄洪通道沿线 建立视频监控系统 唐家山堰塞湖险情加剧，溃坝可能性不断增大，泄洪通道沿线人员逐渐撤离。此时，无人值守的远程视频监控系统成为观察灾情的“千里眼”，及时将实时图像清晰地传递到指挥部。 唐家山水面缓涨 预计16时后涨到泄洪高程 6日8时，唐家山堰塞湖坝前水位为739.37米，比5日17时水位738.81米上涨0.56米，距洪流槽高程740米相差0.63米。仍在坝顶值守的北川水文站站长饶西平说，目前水位上涨缓慢，坝上无雨，无风，天气较好，昨夜下了点雨，到6日凌晨4时就结束了。他估计水位要涨到泄洪高程大约在16时以后。 唐家山堰塞湖坝前水位距泄流槽仅差0.63米 6日8时，唐家山堰塞湖坝前水位739.37米，较昨日8时水位(738.50米)上涨0.87米，距离泄流槽高程740米相差0.63米。 唐家山堰塞湖泄流前夜 绵阳使出"空城计" 六月五日，官方发布的唐家山堰塞湖泄流前夕。这一天下午四点二十分，中国总理温家宝在震后第三次来到绵阳、第二次乘直升机前往唐家山堰塞湖查看，并连夜在火车上召开有关会议；这一天，不少市民发现，绵阳市主城区部分街道和政府机关门口贴上了“全溃淹没线”标识；这一天，绵阳市抗震救灾指挥部进行了数次“全溃方案预警报警和通信指挥系统演练”；也是这一天，在军警协助下，唐家山堰塞湖下游的青莲、九岭、龙门、青义等乡镇按全溃方案实行管制，绝不让一个百姓在撤离区域逗留、过夜…… 唐家山湖水 预计今明两日内可达溢出线 倍受关注的唐家山堰塞湖湖水上涨情况究竟如何？是否如一些传言所说已经开始溢出？对此，记者专程前往有关部门进行求证获悉，截止昨日下午17时，湖水距溢出线还有一米多的距离。目前，唐家山堰塞湖坝前水位738.81米，与6月4日17时坝前水位737.91米相比，日上升水位0.9米，距高程740米差1.19米。 温家宝察看唐家山堰塞湖 要求绝不能让百姓伤亡 过去10多天里，威胁上百万人安全的唐家山堰塞湖，不仅全国关注，更是牵挂着中共中央政治局常委、国务院总理、国务院抗震救灾总指挥部总指挥温家宝的心。6月5日下午，温家宝再次来到这里察看情况。 6月5日报道：. 唐家山堰塞湖日上升水位0.9米 仍将有雨 据唐家山堰塞湖抢险工程专家组会商信息，6月5日17时，唐家山堰塞湖坝前水位738.81米，与6月4日17时坝前水位737.91米相比，日上升水位 0.9 米。距高程740米差1.19米。 唐家山堰塞湖举行全溃坝演练 6月5日16时20分，四川省绵阳市抗震救应急指挥部开始进行唐家山堰塞湖全溃坝预警预报及通信保障体系演练。 温家宝乘直升机察看唐家山堰塞湖情况 国务院总理温家宝5日下午飞抵四川绵阳，立即转乘直升机前往唐家山堰塞湖察看情况。他说，现在处于唐家山堰塞湖的关键时刻，最重要的是要确保群众无人伤亡。 江油市九岭镇将于5日19时实行交通管制 位于唐家山堰塞湖下游60公里处的江油市九岭镇将于5日19时实行交通管制，全镇人口17862人，涉及范围42.65平方公里。 唐家山水位正上升 坝体底部一直有管涌 记者在唐家山堰塞湖抢险指挥部11时20分看到，安装在唐家山堰塞湖的中科院宽带无线应急通讯系统传回的实时图像显示：水位逐渐上升，坝体底部一直有管涌。 唐家山水量等于两个西湖 随时可能溃坝 这段时间以来，处于极度危险状态的唐家山堰塞湖时刻牵动着人们的神经。五日上午，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长陈雷主持召开会商会，分析唐家山堰塞湖上游地区气象和来水情况，研究下一步不同情况下应急排险处置方案，准备唐家山堰塞湖决战。 唐家山泄洪在即 江油开启绿色生命通道 唐家山堰塞湖泄洪在即！一场与时间赛跑的生死大转移迅速在江油展开。按照唐家山堰塞湖1/3溃坝预案，预计在6月5日到6日期间泄洪，洪峰将途经北川县、江油市、游仙区、涪城区、三台县等地部分地区。江油市是洪峰经过的第二站，险情涉及7个乡镇、36个村、5个社区、155个组和199户企业，共16496户、近5万人。情况紧急，在江油市委政府紧张有序地组织下，近5万名身处险境的群众被各级党组织和广大党员干部迅速转移撤离到安全地带，一条“绿色生命通道”紧急开启。 唐家山堰塞湖溃坝可能性增加 目前，唐家山堰塞湖水量已达到二亿立方米以上，并且已经出现渗水现象。记者从唐家山堰塞湖抢险指挥部了解到，受余震、上游降雨量、坝体地质构造等不确定因素影响，堰塞湖出现溃坝的可能性不断增加。 6月4日报道：. 唐家山堰塞湖抢险指挥部召开紧急会议 ６月４日上午，四川省省长、四川唐家山堰塞湖抢险指挥部指挥长蒋巨峰主持召开紧急会议，会议主要就唐家山堰塞湖应急排险施工任务完成后，进一步落实温家宝总理的重要指示精神，做好下游群众转移避险等相关工作再做安排部署。 唐家山堰塞湖抢险指挥部就民众转移避险作部署 综合水利部网站消息，四川省省长、四川唐家山堰塞湖抢险指挥部指挥长蒋巨峰4日上午主持召开紧急会议，会议主要就唐家山堰塞湖应急排险施工任务完成后，进一步落实温家宝总理的重要指示精神，做好下游群众转移避险等相关工作再做安排部署。 唐家山堰塞湖威胁兰成渝输油管道 唐家山堰塞湖对绵阳市境内的兰成渝输油管道大动脉形成重大威胁，一旦出现溃堤将有可能导致该管道出险。今天早上六点，成都军区驻滇某舟桥团六百余名官兵已经抵达江油市九岭镇，执行该输油管道的抢险保通任务。 唐家山堰塞湖上游发现小堰塞湖 昨晚10时30分，唐家山堰塞湖抢险指挥部专家组组长、水利部总工程师刘宁，向媒体紧急通报唐家山堰塞湖最新情况：上游每降2毫米雨，将导致唐家山堰塞湖库存量上涨一米。由于唐家山堰塞湖受确定和不确定诸因素影响，据统计，溃坝的概率为93%。目前大坝上的管涌已经加大一倍，坝体安全性让人担心。刘宁表示，唐家山堰塞湖的险情有其确定性，目前已采取的工程除险措施正在发生较好的效果。唐家山堰塞湖除险减灾总体方案是一个系统周全的方案，体现了以人民群众的生命至上的思想。 绵阳25万余人受唐家山堰塞湖威胁已撤离 绵阳市副市长、唐家山堰塞湖疏散群众工作指挥部副指挥长林新三日晚在此间召开的新闻发布会上通报了绵阳疏散撤离群众的情况。他表示，即使唐家山堰塞湖发生最坏的情况，市委、政府也能保证淹没区群众生命安全。.